# AUDIT — KZTEK Image Tools (`tool/`)

Ngày: 2026-07-26

Phạm vi: toàn bộ package tool/ (89 file .py, 44.608 dòng) + cấu hình/đóng gói liên quan

Loại: Audit → đã thực hiện phần lớn đề xuất (xem §0b)

Priority: P1

Nhánh: update — commit gần nhất 9754176 (2026-07-24)

## 0. Tóm tắt điều hành

Codebase đã được tổ chức lại tốt (core/ – features/ – shared/ – utils/, chia theo domain: annotation / training / detection / dataset / collection / analysis) và không có lỗi cú pháp nào — compileall sạch 89/89 file. Chất lượng nền tốt hơn mức trung bình của tool nội bộ: 0 bare except, 0 mutable default arg, 0 os.system, 0 verify=False.

Tuy nhiên có 4 vấn đề P1 cần xử lý sớm, trong đó 1 vấn đề bảo mật đã bị đẩy lên GitHub remote công khai.

| # | Vấn đề | Mức | Effort ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | -------- | ----- | ----------------- |
| F1 | Credentials thật bị commit lên GitHub | P1 — bảo mật | 2–4h (+ rotate key) |
| F2 | Khởi động app mất ~41 giây | P1 — UX | 4–6h |
| F3 | tab_bbox2.py là bản fork trùng 99% tab_bbox.py | P1 — nợ kỹ thuật | 1–3 ngày |
| F4 | 237 chỗ except …: pass nuốt lỗi hoàn toàn | P1 — chẩn đoán | 1–2 ngày (làm dần) |
| F5–F13 | God class/function, thiếu test, settings ghi mỗi phím gõ, … | P2 | xem §3 |

## 0b. Trạng thái thực hiện (cập nhật 2026-07-26, sau khi user duyệt)

| # | Vấn đề | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | -------- | ----------- | --------- |
| F1 | Credentials trong git | ⏭️ Bỏ qua theo quyết định user | Key vẫn còn trong source + git history. Rủi ro được chấp nhận có ý thức |
| F2 | Khởi động 41s | ✅ Xong — còn 2,1s | Xem "Kết quả đo" bên dưới |
| F3 | tab_bbox2.py trùng lặp | ✅ Xong — đã xóa | Giữ tab_bbox.py (bản có đủ 40 hàm batch-add-class); bbox2 chỉ hơn đúng 1 hàm __len__ |
| F4 | except: pass nuốt lỗi | 🔶 Xong phần nguy hiểm nhất | _cfg_save nay trả bool + báo user khi đóng app. 236 chỗ còn lại sửa dần |
| F5 | God class / god function | ⬜ Chưa làm | Cần test coverage trước (F7) |
| F6 | Settings ghi mỗi phím gõ | ✅ Xong | Debounce 0,5s qua _cfg_save_soon(), flush khi đóng app |
| F7 | Không có test | ⬜ Chưa làm | Có smoke test tạm ở temp/audit-tool/smoke.py, chưa thành bộ test chính thức |
| F8 | Thiếu requirements.txt | ✅ Xong | Kèm cảnh báo về torch+cu121 và 3 gói opencv trùng |
| F9 | from tkinter import * | ⬜ Chưa làm | Sửa dần khi chạm file, không làm một lượt |
| F10 | Settings mồ côi + comment sai | ✅ Xong | Sửa comment, xóa .kztek_tools_settings.json ở gốc |
| F11 | shell=True | ✅ Xong | Đổi sang os.startfile (kèm thêm import os vốn đang thiếu) |
| F12 | torch.load(weights_only=False) | ⬜ Chưa làm | Ràng buộc thật của YOLOv5 checkpoint; chỉ nên thêm cảnh báo UI |
| F13 | Vi phạm quy ước tài liệu | ✅ Xong | code-graph/CODE-GRAPH.md + .docx; .gitignore thêm temp/, _workspace/ |

### Phát hiện bổ sung trong lúc sửa (không có trong audit gốc)

Thủ phạm khởi động chậm lớn nhất không phải `rfdetr` mà là `paddleocr`.

tool/core/imports.py — file được app.py import ở dòng 5, tức là thứ đầu tiên chạy —

có from paddleocr import PaddleOCR ở mức module. Dòng này kéo theo torch +

transformers + matplotlib ngay khi mở app, kể cả khi user không bao giờ mở tab OCR.

Audit tĩnh không thấy vì paddleocr không nằm trong danh sách thư viện nặng tôi quét;

chỉ lộ ra khi hook builtins.__import__ để truy vết ai gọi import torch.

Bài học: quét regex theo tên thư viện đã biết là chưa đủ — phải truy vết import thật.

### Kết quả đo

| Giai đoạn | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| import tool.core.app | 41,15s | 1,06s |
| App() — dựng widget | 3,93s | 0,35s |
| Vẽ layout lần đầu | 1,66s | ~1,2s |
| Tổng khởi động | ~46s | 2,08s |
| Số tab dựng lúc khởi động | 17/17 | 1/17 |
| torch / rfdetr / matplotlib / transformers nạp lúc khởi động | có | không |

Mở tab lần đầu tốn thêm 0,3–2,0s tùy tab (Train nặng nhất: 2,04s) — chi phí này đã

được dời từ lúc khởi động sang đúng lúc user cần.

### Kiểm thử đã chạy

temp/audit-tool/smoke.py — dựng app, mở lần lượt cả 17 tab, kiểm tra debounce settings:

KET QUA: 0 tab loi          (17/17 tab dựng thành công)
flush ok: True | ghi dung gia tri: True | loi: ''

⚠️ Chưa kiểm thử: thao tác thật bên trong từng tab (vẽ bbox, chạy train, OCR, detect).

Smoke test chỉ xác nhận tab dựng được và app không vỡ. Đường code đụng vào việc nạp

model (_load_model_any, _get_engine của OCR) cần user chạy tay ít nhất 1 lần —

đây là chỗ rủi ro nhất của thay đổi lazy import.

## 1. Số liệu nền

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| --- | --- |
| File .py (bỏ __pycache__) | 89 |
| Tổng số dòng | 44.608 |
| File > 1.000 dòng | 9 |
| File > 3.000 dòng | 3 |
| Tổng except handler | 706 |
| bare except: | 0 ✅ |
| except …: pass (nuốt lỗi) | 237 ⚠️ |
| Hàm > 150 dòng | 37 |
| Class > 800 dòng | 12 |
| from tkinter import * | 45 |
| threading.Thread | 93 (89 có daemon=True) |
| .after(...) (marshal về UI thread) | 284 |
| File test tự động | 0 ❌ |
| requirements.txt / pyproject.toml | không có ❌ |
| compileall | ✅ exit 0 |
| Mutable default arg | 0 ✅ |
| os.system / verify=False | 0 ✅ |

## 2. Phát hiện P1

### F1 — Credentials thật bị commit lên GitHub remote  🔴 BẢO MẬT

Bằng chứng:

tool/core/constants.py:41-63 — hardcode sẵn trong source, đang được git track:

LotteImage: API base + username + password + MinIO endpoint + access key + secret key (IP công khai 119.17.223.230)

Parkingv6: API URL + MinIO endpoint + access key + secret key (IP công khai 113.162.247.111)

Parkingv8: client_id + client_secret

Hai file settings đang được git track và có giá trị thật đã điền:

.kztek_tools_settings.json (124 key) — p8.cfg_user, p8.cfg_pass, p6.cfg_token đều có giá trị

tool/.kztek_tools_settings.json (223 key) — tương tự

Remote: https://github.com/flick-git-anhnv/TrainImageTool.git

Tác động: access key MinIO + tài khoản API của hệ thống parking thật nằm trong lịch sử git đã push. Ai clone repo đều đọc được. Xóa file ở commit mới không đủ — giá trị vẫn còn trong history.

Đề xuất (theo thứ tự):

1.	Rotate ngay toàn bộ key/password đã lộ (MinIO AK/SK của cả 2 cụm, password kztek, p8_client_secret, token p6). Đây là việc phải làm trước, không phụ thuộc việc sửa code.

2.	Chuyển giá trị mặc định trong constants.py sang đọc từ biến môi trường hoặc file config.local.json không track git; giữ lại trong source chỉ placeholder rỗng.

3.	Thêm vào .gitignore: .kztek_tools_settings.json, **/.kztek_tools_settings.json, rồi git rm --cached cả 2 file.

4.	Dọn history bằng git filter-repo (hoặc chấp nhận rủi ro nếu repo private và đã rotate xong).

⚠️ Bước 4 viết lại history — cần user xác nhận trước khi chạy, và mọi máy đã clone phải re-clone.

### F2 — App mất ~41 giây mới mở được  🔴 UX

Đo thực tế: import tool.core.app = 41,15 giây (máy hiện tại, Python 3.10.11).

Bóc tách chi phí import:

| Thư viện | Thời gian | Import ở đâu (mức module, chạy ngay khi khởi động) |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| rfdetr | 11,49s | tool/features/detection/yolo_model_mixin.py:16 |
| torch | 7,84s | tool/features/detection/tab_slot_classifier.py:26 |
| tab_lpr_tester | 4,44s | kéo theo phụ thuộc nặng |
| matplotlib (TkAgg) | 0,21s | tab_train.py:23-26, tab_classifier.py:25 |
| ultralytics | 0,39s | tab_classifier_tester.py:36, yolo_detect_all_mixin.py:24 |

Nguyên nhân thứ hai — dựng tab háo hức: tool/core/app.py:144-156 gọi _wrap_scrollable() cho cả 18 tab, rồi mới ẩn những tab user đã tắt trong "⚙ Cài đặt Tab". Nghĩa là tab bị tắt vẫn tốn đủ thời gian import + dựng widget.

Đề xuất:

1.	Đưa import torch / from rfdetr import … / from ultralytics import … / matplotlib xuống trong hàm dùng tới chúng (lazy import). Riêng 2 dòng này đã cắt được ~19s.

2.	Dựng tab lười: chỉ _wrap_scrollable() khi tab được <<NotebookTabChanged>> lần đầu; tab đang tắt thì không dựng.

3.	Thêm splash screen ngắn để lần khởi động đầu (sau khi lazy hóa vẫn còn vài giây) không trông như treo.

Kỳ vọng sau khi sửa: khởi động còn ~2–4 giây, chi phí nạp model dời sang lúc user thực sự bấm Detect/Train.

### F3 — `tab_bbox2.py` trùng 99% với `tab_bbox.py`  🔴 NỢ KỸ THUẬT

Bằng chứng:

|  | `tab_bbox.py` | `tab_bbox2.py` |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Số dòng | 4.242 | 3.016 |
| Số hàm | 162 | 123 |
| Class chính | BBoxEditorTab (4.721 dòng) | BBoxEditorTab2 (3.357 dòng) |

122/123 hàm của `tab_bbox2.py` trùng tên với `tab_bbox.py` (99%) — _apply_drag, _apply_filters, _auto_load_det_model, _autosave, _check_missing_labels, _compute_iou, _delete_current_image, … Cả hai đều được đăng ký thành tab riêng trong app.py:120-121 ("🖊 BBox Editor" và "🖊 BBox v2").

Tác động: mọi bug fix hoặc tính năng mới của BBox Editor phải sửa hai lần, ở hai file tổng 7.258 dòng. Đây là nguồn regression lớn nhất trong codebase hiện tại — sửa một bên quên bên kia là chuyện gần như chắc chắn xảy ra.

Đề xuất: không refactor mù. Làm theo thứ tự:

1.	Diff cụ thể 2 file để chốt v2 khác v1 đúng ở chỗ nào (nghi ngờ: layout _build() 592 dòng vs 538 dòng, và một số flow filter).

2.	Nếu v2 là bản kế thừa v1 → xóa v1, đổi tên v2 thành BBox Editor duy nhất.

3.	Nếu cả hai đều còn dùng → tách phần chung ra mixin (bbox_core_mixin.py), 2 tab chỉ giữ phần khác biệt.

Quyết định 1 hay 2 cần user/Tech Lead chốt — audit này không tự quyết.

### F4 — 237 chỗ `except …: pass` nuốt lỗi hoàn toàn

Phân bố:

| File | Số chỗ |
| --- | --- |
| --- | --- |
| features/training/tab_train.py | 29 |
| features/detection/tab_lpr_tester.py | 22 |
| features/annotation/tab_bbox.py | 21 |
| features/annotation/tab_bbox2.py | 16 |
| features/training/tab_classifier.py | 14 |
| features/detection/yolo_video_window_mixin.py | 12 |
| features/detection/yolo_detect_all_mixin.py | 10 |
| còn lại (rải rác) | 113 |

Trường hợp nguy hiểm cụ thể — tool/core/settings.py:23-28:

def _cfg_save():
    try:
        _SETTINGS_FILE.write_text(...)
    except Exception:
        pass          # ổ đĩa đầy / file read-only → user MẤT TOÀN BỘ cấu hình mà không hề biết

Đề xuất: không cần sửa hết 237 chỗ. Ưu tiên:

1.	Các except: pass bao quanh I/O ghi file / lưu nhãn / lưu cấu hình → phải log hoặc báo user.

2.	Các chỗ bao quanh thao tác Tkinter cosmetic (bind, focus, geometry) → chấp nhận được, giữ nguyên.

3.	Thêm 1 helper _swallow(context: str) ghi vào log app thay vì pass trần — đổi dần theo từng lần chạm file.

## 3. Phát hiện P2

### F5 — God class / god function

| File | Class | Dòng |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| features/training/tab_train.py | TrainTab | 4.974 |
| features/annotation/tab_bbox.py | BBoxEditorTab | 4.721 |
| features/annotation/tab_bbox2.py | BBoxEditorTab2 | 3.357 |
| features/training/tab_classifier.py | ClassifierTrainTab | 2.048 |
| features/detection/tab_lpr_tester.py | LprTesterTab | 1.720 |

Hàm dài nhất — 37 hàm vượt 150 dòng:

| Dòng | Vị trí |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 789 | yolo_video_window_mixin.py:35 _launch_video_window() |
| 592 | tab_bbox.py:202 _build() |
| 545 | yolo_eval_validate_mixin.py:34 _validate_true_folder() |
| 538 | tab_bbox2.py:169 _build() |
| 468 | tab_train.py:4556 _generate_html_report() |
| 388 | yolo_video_window_mixin.py:392 _worker() |

Hướng tách rõ ràng nhất (rủi ro thấp, giá trị cao): các hàm _build*() khổng lồ → tách theo từng nhóm widget, giống cách tab_yolo.py đã được tách thành 17 mixin (7.017 → 195 dòng). Đó là tiền lệ tốt sẵn có trong chính repo này.

### F6 — Settings ghi ra đĩa mỗi lần gõ 1 ký tự

tool/core/settings.py:31-45 — _bind_cfg() gắn var.trace_add("write", _cb), mà _cb gọi thẳng _cfg_save() → serialize + ghi lại toàn bộ file JSON 223 key sau mỗi ký tự user gõ vào bất kỳ Entry nào có bind cfg.

Đề xuất: debounce bằng after(500, …) — hủy timer cũ mỗi lần write, chỉ ghi khi user ngừng gõ.

### F7 — Không có test tự động nào

pytest 9.0.3 đã cài nhưng repo có 0 file test. Với 44.6k dòng và các module thuần logic dễ test (shared/label_io.py, shared/cv_segment.py, shared/sam_utils.py, features/dataset/tab_split.py phần chia tỉ lệ), đây là khoảng trống lớn — và cũng là điều kiện chặn theo CLAUDE.md §WF-REFACTOR (yêu cầu coverage ≥ 80% trước khi refactor).

Đề xuất: bắt đầu từ tool/shared/ — pure function, không đụng Tkinter, viết test rẻ nhất và chặn regression cho phần F3/F5 sẽ refactor sau.

### F8 — Không có `requirements.txt` / `pyproject.toml`

Dự án phụ thuộc torch 2.5.1+cu121, ultralytics 8.4.42, opencv (3 biến thể cùng lúc: opencv-python, opencv-python-headless, opencv-contrib-python — dễ xung đột), rfdetr, onnxruntime, pillow-avif-plugin… nhưng không khai báo ở đâu. Máy mới không dựng lại được môi trường; ERRORS.md/CODE_GRAPH.md đã ghi nhiều lỗi do lệch phiên bản CUDA/torch.

Đề xuất: pip freeze lọc lấy dependency trực tiếp → requirements.txt, ghi rõ index URL cho torch+cu121. Đồng thời gỡ bớt 2 trong 3 gói opencv.

### F9 — `from tkinter import *` ở 45 file

Gây shadow tên (Label, Menu, Entry, Text, Button…) và làm IDE/linter mất khả năng phát hiện tên sai. Là nguyên nhân gián tiếp khiến không dùng được linter tĩnh trên repo này.

Đề xuất: đổi dần sang import tkinter as tk khi chạm file — không làm một lượt (45 file, rủi ro cao, lợi ích thấp nếu làm gấp).

### F10 — File settings mồ côi ở thư mục gốc + comment sai

tool/core/settings.py:9-10:

# Chay tu script: luu config o thu muc goc du an (parent cua tool/)
_SETTINGS_FILE = Path(__file__).parent.parent / ".kztek_tools_settings.json"

Path(__file__).parent = tool/core/ → .parent.parent = `tool/`, không phải thư mục gốc dự án như comment nói (muốn ra gốc phải là .parent.parent.parent). Hệ quả: sau lần restructure sang tool/core/, file settings âm thầm đổi chỗ; d:\Tool\.kztek_tools_settings.json (124 key) hiện là file chết không ai đọc, còn file thật là tool/.kztek_tools_settings.json (223 key).

Đề xuất: chốt 1 vị trí duy nhất (khuyến nghị %APPDATA%\KZTEK\image-tools\settings.json — không nằm trong repo, tránh luôn F1), sửa comment cho khớp, xóa file mồ côi.

### F11 — `shell=True` khi mở file bằng app mặc định

tool/utils/bad_image_viewer.py:1331-1332:

subprocess.Popen(["start", "", p], shell=True)

Tên file chứa &, |, " sẽ được cmd.exe diễn giải → chèn lệnh. Với tool nội bộ xử lý ảnh tải từ web/camera thì rủi ro thấp nhưng không bằng 0.

Đề xuất: thay bằng os.startfile(p) — đúng chức năng, không qua shell, ngắn hơn.

### F12 — `torch.load(..., weights_only=False)`

tool/features/detection/tab_slot_classifier.py:384 — load file .pt do user chọn với weights_only=False, tức là unpickle tùy ý → file model độc hại có thể thực thi code. Đây là ràng buộc thật của YOLOv5 raw checkpoint (không bỏ được dễ), nên xử lý bằng cảnh báo là đủ.

Đề xuất: thêm cảnh báo trong UI ("chỉ load model từ nguồn tin cậy") và ghi chú vào ERRORS.md/GOTCHAS.md, không đổi hành vi.

### F13 — Vi phạm quy ước tài liệu của chính workspace

| Quy tắc | Trạng thái thực tế |
| --- | --- |
| --- | --- |
| CLAUDE.md §17: bản đồ code phải ở code-graph/CODE-GRAPH.md | File thật ở `CODE_GRAPH.md` (thư mục gốc), thư mục code-graph/ không tồn tại |
| CLAUDE.md §17.4: phải có CODE-GRAPH.pdf đồng bộ | Không có |
| CLAUDE.md §17.5: lạc hậu > 30 ngày phải viết lại | Sửa lần cuối 2026-07-05, commit mới nhất 2026-07-24 → lệch 19 ngày, chưa tới ngưỡng nhưng đang trôi |
| Global CLAUDE.md: .gitignore phải có temp/ | Thiếu (temp/, _workspace/ đều chưa có) |

Đề xuất: đổi CODE_GRAPH.md → code-graph/CODE-GRAPH.md, xuất PDF bằng scripts/md_to_docx_kztek.py --no-docx, thêm temp/ + _workspace/ vào .gitignore.

## 4. Những điểm đang làm tốt (giữ nguyên)

0 lỗi cú pháp — compileall sạch 89/89 file.

0 `bare except:` — mọi handler đều bắt kiểu cụ thể hoặc Exception, không nuốt KeyboardInterrupt/SystemExit.

0 mutable default argument, 0 `os.system`, 0 `verify=False`.

Threading đúng mô hình Tkinter: 93 thread thì 89 có daemon=True, và 284 lần .after(...) cho thấy kết quả được marshal về UI thread thay vì đụng widget từ thread nền — đây là chỗ dễ sai nhất trong app Tkinter và ở đây đã làm đúng.

Tách module theo domain rõ ràng: core/ (app, settings, constants, ui_helpers) – features/{annotation,training,detection,dataset,collection,analysis} – shared/ (pure logic) – utils/.

Có tiền lệ refactor tốt: tab_yolo.py đã được tách từ 7.017 → 195 dòng qua 17 mixin. Mẫu này áp dụng lại được cho F3/F5.

Chỉ 2 dòng TODO/FIXME trong toàn bộ 44.6k dòng.

2 kết quả eval() trong lần quét đầu là dương tính giả — đó là model.eval() của PyTorch, không phải eval() builtin.

## 5. Thứ tự đề xuất thực hiện

| Bước | Việc | Ước tính | Workflow phù hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotate credentials đã lộ (F1 bước 1) — làm ngay, độc lập với code | 1–2h | — (thao tác hạ tầng) |
| 2 | Gỡ secret khỏi source + gitignore settings (F1 bước 2–3) | 2–4h | WF-HOTFIX |
| 3 | Lazy import torch/rfdetr/ultralytics (F2 mục 1) | 2–3h | WF-FASTTRACK |
| 4 | Lazy dựng tab (F2 mục 2) | 3–4h | WF-BUGFIX |
| 5 | Thêm requirements.txt (F8) + .gitignore temp/ (F13) | 1h | WF-FASTTRACK |
| 6 | Chốt hướng xử lý tab_bbox2.py (F3) — cần user quyết trước | 0,5 ngày khảo sát | WF-REFACTOR bước 1–2 |
| 7 | Test cho tool/shared/ (F7) trước khi refactor F3/F5 | 2–3 ngày | WF-TEST |
| 8 | Debounce settings (F6), os.startfile (F11), dọn except: pass I/O (F4) | làm dần | WF-FASTTRACK |
| 9 | Tách god class (F5) — chỉ sau khi có test ở bước 7 | 1–2 tuần | WF-REFACTOR |

Quyết định cần từ user trước khi đi tiếp:

F1 bước 4: có viết lại git history không (ảnh hưởng mọi clone hiện có)?

F3: tab_bbox2 thay thế tab_bbox, hay giữ cả hai và tách mixin?

## 6. Phương pháp & giới hạn của audit này

Đã làm: phân tích tĩnh bằng AST trên 89 file (temp/audit-tool/analyze.py), quét pattern rủi ro theo regex (temp/audit-tool/grep2.py), đo thời gian import thực tế (temp/audit-tool/imptime.py), đối chiếu file được git track, đọc trực tiếp core/app.py, core/settings.py, core/constants.py và các vị trí được nêu.

Chưa làm (nằm ngoài phạm vi "audit, chưa sửa code"):

Chưa chạy app thật để kiểm tra lỗi runtime / UI (cần ux-ui-reviewer hoặc qa-engineer).

Chưa đo hiệu năng lúc chạy (load ảnh, inference, render canvas) — chỉ đo thời gian khởi động.

Chưa kiểm tra tính đúng đắn nghiệp vụ của thuật toán annotation/segment.

Chưa diff chi tiết tab_bbox.py vs tab_bbox2.py ở mức dòng (mới so ở mức tên hàm).

Artifact phụ trợ: `temp/audit-tool/` (script phân tích + output thô) — có thể xóa sau khi đọc xong báo cáo.