task: bbox-batch-add-class

created: 2026-07-08

updated: 2026-07-08 23:22

status: completed

workflow: WF-FEATURE (rút gọn — PM/BA/UX đã hoàn thành qua AskUserQuestion)

priority: P2

# PLAN: Bổ sung class hàng loạt (Batch Add Class) — BBox Editor Tab

## Mô tả

Thêm tính năng "Bổ sung class hàng loạt" vào tab BBox Editor (v1) (tool/features/annotation/tab_bbox.py). Tính năng cho phép user chọn model detect + class nguồn, sau đó duyệt toàn bộ thư mục ảnh, detect và APPEND các box mới (đúng class được lọc) vào file label YOLO hiện có — mà không xoá nhãn cũ, không phá vỡ tính năng detect đơn ảnh hiện có.

Có 2 chế độ quét (chốt qua AskUserQuestion lần 2):

1.	Quét toàn bộ (Auto) — chạy tự động hết toàn bộ ảnh trong thư mục, không dừng lại, ghi thẳng vào file .txt từng ảnh, xong thì báo tổng kết.

2.	Quét lần lượt (Review từng ảnh) — với MỖI ảnh có detect được box mới (sau khi lọc đúng class nguồn): dừng lại, hiển thị ảnh đó + preview box mới (màu khác để phân biệt với box cũ) trên canvas chính, chờ user bấm "✅ Áp dụng & ảnh tiếp theo" (ghi append vào file rồi qua ảnh kế) hoặc "⏭ Bỏ qua" (không ghi, qua ảnh kế) hoặc "⏹ Dừng" (huỷ toàn bộ quá trình quét). Ảnh không có box mới detect được thì tự động bỏ qua (không cần dừng hỏi).

## Nguồn yêu cầu

Yêu cầu gốc: Chốt qua AskUserQuestion — xem phần "Bối cảnh" trong prompt task-planner.

Workflow: WF-FEATURE rút gọn — PM/BA/UX hoàn thành bằng Q&A, còn lại: Tech Lead → Senior Developer → Tech Lead (review) → QA Engineer.

Agent chain: tech-lead → senior-developer → tech-lead (review) → qa-engineer

## Scope rõ ràng

IN SCOPE: Chỉ tool/features/annotation/tab_bbox.py (BBox Editor v1). Tái dùng tool/shared/model_infer.py::run_model_predict, pattern threading/progress hiện có, _read_yolo/_write_yolo hiện có trong file, cơ chế load model _browse_det_model/_auto_load_det_model.

OUT OF SCOPE: tab_bbox2.py, tab_yolo.py, các tab khác. Không thêm IoU dedup (future work). Không sửa tool/shared/label_io.py (để nguyên, không bắt buộc refactor sang label_io trong task này).

## Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước ⬜/🔄 PHẢI chạy tách session — LOCAL dùng Agent subagent. Agent tự commit+push+cập nhật plan (status, artifact, thời gian, Handoff Log) trước khi trả về tóm tắt.

### Phase 1: Thiết kế kỹ thuật

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 1.1 | Đọc code hiện có (tab_bbox.py, model_infer.py, _auto_load_det_model, _run_detect, _write_yolo, threading pattern), quyết định: (a) model slot dùng chung hay riêng cho batch, (b) cách lấy .names cho YOLO/RF-DETR/ONNX, (c) vị trí UI section trong layout (bao gồm 2 nút "Quét toàn bộ"/"Quét lần lượt" + control review "Áp dụng & tiếp theo"/"Bỏ qua"/"Dừng"), (d) luồng threading + progress + cancel cho CẢ 2 chế độ (auto chạy hết trong 1 thread nền; review dừng thread nền tại từng ảnh, đợi callback từ UI thread trước khi resume — cần cơ chế đồng bộ an toàn, ví dụ threading.Event/queue), (e) cách vẽ preview box mới (màu riêng) trên canvas ở chế độ review mà không trộn với self._bboxes cho tới khi user bấm Áp dụng, (f) cách cập nhật label_list/combobox, (g) cách reload canvas nếu ảnh đang mở nằm trong batch (cả 2 chế độ). Viết TDD ngắn gọn. | tech-lead | ✅ | docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md | 2026-07-08 18:36 | Bước duy nhất Phase 1 |

### Phase 2: Triển khai

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 2.1 | Code tính năng trong tab_bbox.py theo TDD: thêm UI section "➕ Bổ sung class hàng loạt" (LabelFrame riêng), slot model batch, dropdown class model, ô label đích, 2 nút chế độ quét ("🔍 Quét toàn bộ" / "🔍 Quét lần lượt"), 3 nút điều khiển review ("✅ Áp dụng & tiếp theo" / "⏭ Bỏ qua" / "⏹ Dừng", ẩn/hiện tuỳ chế độ), progress bar/label, threading batch detect (đồng bộ đúng giữa thread nền và UI thread ở chế độ review), append label, cập nhật label_list, reload canvas nếu ảnh đang mở. Tái dùng tối đa code hiện có theo đúng TDD. PR description đầy đủ. | senior-developer | ✅ | tool/features/annotation/tab_bbox.py (commit e6b1f73) | 2026-07-08 19:25 | KHÔNG sửa tab_bbox2.py |

### Phase 3: Review & QA

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 3.1 | Review code bước 2.1: kiểm tra tái dùng đúng, không copy-paste logic load model, threading an toàn (no race condition với tính năng detect đơn ảnh, đặc biệt cơ chế đợi/resume ở chế độ review không bị deadlock hoặc treo UI), _write_yolo không làm hỏng dòng OBB 9-token, reload canvas đúng, nút "⏹ Dừng" huỷ đúng giữa chừng không rò rỉ thread. Approve hoặc yêu cầu sửa (nếu sửa → vòng lại Senior Dev trước khi QA). | tech-lead | ✅ | APPROVED — commit e6b1f73 sẵn sàng QA. Không có blocker, chỉ 1 minor UX note (xem Handoff Log). | 2026-07-08 19:29 | Không cần vòng lại Senior Dev |
| 3.2 | Chạy app thật (python app.py hoặc entrypoint đúng tại d:\Tool), test smoke: (1) load model YOLO (vd yolo11n.pt), chọn class person, "Quét toàn bộ" trên bộ ảnh có label .txt sẵn → verify .txt được append đúng, không mất nhãn cũ; (2) "Quét lần lượt" trên cùng bộ ảnh → verify dừng đúng ở từng ảnh có box mới, preview hiển thị đúng, "Áp dụng & tiếp theo"/"Bỏ qua"/"Dừng" hoạt động đúng; (3) mở ảnh đang trong batch → verify canvas reload đúng sau khi batch xong; (4) detect đơn ảnh vẫn hoạt động bình thường. Ghi log kết quả smoke test nhúng vào artifact. | qa-engineer | ✅ | docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md (.docx ✅, .pdf ⚠️ RPC) | 2026-07-08 20:15 | Code-level test (agent headless). 20 PASS / 1 SKIP (GUI). Bug P3 ghi nhận. QA PASS. Commit fe7a1ec |

### Phase 4: Amendment — Model picker trong khung Batch + Import từ thư mục label có sẵn + Chế độ Thay thế/Chỉ thêm

User phản hồi sau khi Phase 1-3 đã QA PASS (2026-07-08 20:40): (1) ô chọn model nằm tách rời khung "Bổ sung class hàng loạt" nên dễ bỏ sót; (2) cần thêm 1 nguồn nhãn mới KHÔNG qua model detect — đọc trực tiếp từ 1 thư mục label đã có sẵn (chỉ chứa nhãn class mới, ví dụ xuất từ nơi khác) rồi ghép vào file label tương ứng theo tên ảnh.

Yêu cầu đã chốt qua AskUserQuestion (vòng 3):

1.	Model picker tiện dụng: Thêm 1 dòng trong khung Batch hiển thị tên model đang dùng (đồng bộ với self._det_model_path/self._det_combo đã có ở hàng "🤖 Model:" phía trên) + nút "📂 Đổi model" gọi lại _browse_det_model hiện có. KHÔNG tạo biến model mới — vẫn dùng chung self._det_model.

2.	Nguồn nhãn mới — 2 chế độ (radio/toggle), thêm SONG SONG với chế độ hiện có (không xoá chế độ cũ):

"🤖 Model detect" (mặc định, hành vi hiện có — giữ nguyên).

"📁 Thư mục label có sẵn" (MỚI): hiện 1 _folder_row-style picker "Thư mục label nguồn:" (giống pattern img_dir_var/lbl_dir_var). Khi chọn chế độ này: ẩn dropdown "Class nguồn (model)", thay bằng 1 ô nhập "Class id nguồn (vd: 0 hoặc 0,2,5)" — cho phép nhập 1 HOẶC NHIỀU class_id (phân tách bằng dấu phẩy), ĐỀU map chung vào 1 "Nhãn đích" duy nhất (giữ nguyên field "Nhãn đích" hiện có, không thêm mapping nhiều-nhãn trong bản này — nếu cần map khác nhãn thì chạy lại thao tác với id khác).

Khi ở chế độ "Thư mục label có sẵn": với mỗi ảnh trong img_dir_var (tôn trọng self.v_recursive giống hệt cách match ảnh↔label hiện tại), tìm file label TƯƠNG ỨNG trong thư mục nguồn mới (match theo tên file/stem, đúng logic _resolve_lbl_path nhưng trỏ vào thư mục nguồn thay vì lbl_dir_var). Đọc TẤT CẢ dòng có class_id nằm trong tập id đã nhập (dùng đọc normalized trực tiếp — KHÔNG cần mở ảnh để quy đổi vì cả nguồn và đích đều là toạ độ normalized 0-1, chỉ cần đổi class_id). Ảnh không có file nguồn tương ứng → bỏ qua (không lỗi).

CẢ 2 chế độ (model detect / thư mục label) đều dùng chung logic "Quét toàn bộ" / "Quét lần lượt" (preview, review Áp dụng/Bỏ qua/Dừng) đã có — không tạo luồng threading riêng, chỉ khác bước "lấy box mới" (detect model vs đọc file).

3.	Chế độ ghi — áp dụng cho CẢ 2 nguồn (model detect và thư mục label), thêm 1 radio/checkbox mới:

"Chỉ thêm (append)" — mặc định, hành vi hiện có, giữ nguyên.

"Thay thế nhãn cùng class đích" — TRƯỚC khi append, xoá khỏi file đích (label file của project) TẤT CẢ dòng có class_id == index của "Nhãn đích" trong self.label_list (tức xoá box cũ của đúng cái nhãn đích đang ghi, không đụng nhãn khác), rồi mới append box mới (đã remap class_id) vào. Áp dụng đúng lúc ghi file (trong _write_yolo_ext/hàm ghi mới, hoặc 1 bước lọc trước khi gọi _write_yolo_ext — Tech Lead quyết định vị trí đặt logic).

Ngoài scope (không làm trong amendment này): mapping nhiều class_id nguồn → nhiều nhãn đích khác nhau trong CÙNG 1 lần chạy; không đổi hành vi mặc định (Append + Model detect) của bản gốc.

Agent chain: tech-lead (cập nhật TDD) → senior-developer (code) → tech-lead (review) → qa-engineer (smoke test lại CẢ tính năng cũ lẫn mới, đảm bảo không regression).

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 4.1 | Cập nhật TDD: thiết kế UI model-picker-trong-khung, radio nguồn nhãn (model/thư mục), ô nhập nhiều class_id, radio chế độ ghi (append/thay thế), refactor luồng lấy-box-mới thành 1 hàm trừu tượng dùng chung cho worker (model source vs folder source), vị trí đặt logic xoá-trước-khi-ghi. | tech-lead | ✅ | docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md (mục 8 Amendment, +.docx ✓, .pdf ⚠️ RPC) | 2026-07-08 20:57 | Commit 3fa7f93. Chốt (a)-(g) + tên 7 biến + 6 method mới + 5 method sửa. Text-level write bảo toàn OBB 9-token |
| 4.2 | Code amendment vào tab_bbox.py theo TDD cập nhật. | senior-developer | ✅ | tool/features/annotation/tab_bbox.py (commit 970e598) | 2026-07-08 21:25 | KHÔNG phá hành vi mặc định (Append + Model detect) đã QA pass ở Phase 3 |
| 4.3 | Review code amendment — đặc biệt: logic xoá-trước-khi-ghi (Thay thế) không xoá nhầm nhãn khác, đọc nhiều class_id nguồn đúng, chế độ Thư mục label không cần load ảnh vẫn hoạt động đúng cho preview (review mode vẫn cần mở ảnh để vẽ canvas, nhưng KHÔNG cần model). | tech-lead | ✅ | APPROVED — commit 970e598 sẵn sàng QA. Không phát hiện bug thêm ngoài bug signature _batch_show_review mà Senior Dev đã sửa. AST + Import OK. | 2026-07-08 21:30 | Không cần vòng lại Senior Dev |
| 4.4 | Smoke test lại: (a) chế độ Model detect + Append vẫn hoạt động như Phase 3 (regression), (b) chế độ Model detect + Thay thế xoá đúng nhãn cũ, (c) chế độ Thư mục label + Append, (d) chế độ Thư mục label + Thay thế, (e) nhập nhiều class_id nguồn (vd "0,2"), (f) model-picker mới trong khung Batch hoạt động đúng, đồng bộ với ô Model phía trên. | qa-engineer | ✅ | docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md (cập nhật +mục Amendment, .docx ✅, .pdf ✅). Commit 0c57bed | 2026-07-08 21:41 | 24 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP. Tk kha dung. QA PASS. |

### Phase 5: Fast-track fix — Stale status label khi đổi nguồn nhãn + hint UI class id nhiều giá trị

User phản hồi kèm screenshot thực tế sau khi tự chạy GUI (2026-07-08, sau khi Phase 4 QA PASS): chọn "📁 Thư mục label" nhưng status label vẫn hiện "Model ONNX / chưa load — batch chưa sẵn sàng" (do model đang load là rfdetr-nano.onnx), khiến user tưởng tính năng chưa sẵn sàng dùng được dù nút Quét thực ra đã enable đúng. User cũng hỏi lại việc "Class id nguồn" có nhập được nhiều giá trị không (ĐÃ hỗ trợ qua _batch_parse_src_ids, chỉ thiếu hint UI).

Root cause xác nhận qua đọc code (không cần đoán): _on_batch_src_mode_change (dòng ~4040-4050) gọi _batch_set_ui_state để enable/disable đúng nút, nhưng KHÔNG cập nhật lại self._batch_status_lbl — dòng text "Model ONNX / chưa load..." do _refresh_batch_class_combo set lúc trước đó (khi source_mode còn là "model") bị stale, không tự xoá khi user đổi sang "folder". Đây là lỗi P3 (chỉ hiển thị sai, không chặn chức năng — nút Quét đã enable đúng ở dòng 4222 can_run = (src_mode=="folder") or bool(self._det_model_names)), nhưng gây hiểu lầm nghiêm trọng về UX (đúng như user phản ánh).

Fix cần làm (WF-FASTTRACK — P3, ≤5 dòng, không đụng logic nghiệp vụ):

1.	_on_batch_src_mode_change: khi mode == "folder" → xoá status label (self._batch_status_lbl.config(text="", fg=DIM)); khi mode == "model" → gọi lại self._refresh_batch_class_combo() để tính lại đúng status/enable theo _det_model_names hiện tại (KHÔNG chỉ gọi _batch_set_ui_state như hiện tại).

2.	Thêm hint vào label "Class id nguồn:" → đổi thành "Class id nguồn (vd: 0 hoặc 0,2,5):" (dòng ~3823) để rõ hỗ trợ nhập nhiều giá trị phân tách dấu phẩy.

Agent chain (fast-track): senior-developer (fix + test) → tech-lead (review nhanh ≤15 phút).

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 5.1 | Fix 2 điểm trên trong tab_bbox.py, verify bằng cách trace lại luồng (model load ONNX → status hiện đúng → đổi sang folder → status bị xoá → đổi lại model → status tính lại đúng theo _det_model_names hiện tại). | senior-developer | ✅ | tool/features/annotation/tab_bbox.py (commit aefc75d) | 2026-07-08 22:12 | AST OK, Import OK. 3/3 kịch bản trace PASS. |
| 5.2 | Review nhanh (≤15 phút) — xác nhận fix đúng, không phá logic _batch_set_ui_state/_refresh_batch_class_combo khác. | tech-lead | ✅ | APPROVED commit aefc75d — diff sạch 3 điểm (label text, nhánh folder xoá status, nhánh model gọi _refresh_batch_class_combo). Verify _refresh_batch_class_combo dòng 3933 gọi _batch_set_ui_state không điều kiện — không edge case. AST + Import OK. | 2026-07-08 22:16 | Không sửa thêm code. Sẵn sàng merge/push. |

### Phase 6: Fast-track — Khung Batch thu gọn được (collapsible) + Nhãn đích chuyển thành combobox chọn

User phản hồi 2 yêu cầu liên tiếp (2026-07-08, sau Phase 5):

1. "sửa thành drop down để có thể đóng lại khi không cần dùng, tránh tốn giao diện" — khung "➕ Bổ sung class hàng loạt" chiếm diện tích cố định, cần cho thu gọn/mở ra được.

2. "phần nhãn đích sửa thành chọn" — field "→ Nhãn đích" hiện là Entry gõ tự do, cần đổi thành chọn từ danh sách nhãn có sẵn (vẫn phải gõ được tên MỚI vì đây là cách chính để tạo nhãn mới, KHÔNG được đổi thành readonly).

Yêu cầu 1 — Collapsible panel:

_build_batch_add_class_ui (dòng ~3758-3900) hiện tạo LabelFrame(parent, text="➕ Bổ sung class hàng loạt", ...) chứa thẳng Row A-G. Đổi sang: LabelFrame dùng labelwidget= là 1 Button bấm được (Tkinter classic LabelFrame hỗ trợ tham số labelwidget) thay text= tĩnh — Button hiển thị "▼ ➕ Bổ sung class hàng loạt" (mở) / "▶ ➕ Bổ sung class hàng loạt" (đóng), bấm gọi _batch_toggle_collapse.

Toàn bộ Row A-G hiện có chuyển vào 1 Frame con MỚI self._batch_body = Frame(lf, bg=CARD) — pack/pack_forget frame này khi toggle, KHÔNG đổi nội dung/logic Row A-G.

_batch_toggle_collapse(): đảo self._batch_collapsed (bool), đổi text button, self._batch_body.pack()/pack_forget().

Persist qua _bind_cfg (pattern có sẵn, vd _bind_cfg("bbox.batch.collapsed", ...)), tương tự cách _batch_src_mode_var đã persist ở Phase 4.

Mặc định: THU GỌN (collapsed) khi chưa có config lưu trước đó.

Yêu cầu 2 — Nhãn đích → Combobox (editable):

Đổi Entry(row_d, textvariable=self._batch_dst_label_var, ...) (dòng ~3834) thành ttk.Combobox(row_d, textvariable=self._batch_dst_label_var, values=self.label_list, ...) — KHÔNG đặt `state="readonly"` (phải giữ editable để user gõ tên nhãn HOÀN TOÀN MỚI, đây là luồng chính hiện có ở _batch_start dòng ~4318-4325: nếu dst_label chưa có trong self.label_list thì tự append).

Thêm cập nhật values của combobox này vào hàm _refresh_label_widgets() (dòng ~3937-3966, nơi đang refresh 7 widget khác tham chiếu label_list) — dùng PLAIN NAME list (self.label_list, KHÔNG phải format "idx: name" như _cls_combo/_rl_from_combo, vì dst_label được so khớp trực tiếp bằng string qua self.label_list.index(dst_label) ở dòng 4320) — đặt tên biến widget self._batch_dst_combo (đổi từ Entry sang Combobox nhưng giữ nguyên textvariable, không đổi cách các nơi khác đọc giá trị qua self._batch_dst_label_var.get()).

Gọi refresh giá trị combobox này ngay sau khi tạo (trong _build_batch_add_class_ui, set values=self.label_list lúc khởi tạo) để hiển thị đúng danh sách nhãn hiện có ngay từ đầu, không cần đợi _refresh_label_widgets chạy lần đầu.

KHÔNG đổi bất kỳ logic nghiệp vụ nào khác (model detect, folder import, append/replace, threading) — chỉ 2 thay đổi UI trên.

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 6.1 | Code cả 2 yêu cầu (collapsible + combobox nhãn đích) theo đúng thiết kế trên. Verify bằng Tk thật (đã xác nhận khả dụng): toggle qua lại nhiều lần không lỗi; combobox hiển thị đúng label_list, vẫn gõ được tên mới và tự append đúng như trước; mở lại app giữ đúng trạng thái collapsed đã lưu. | senior-developer | ✅ | tool/features/annotation/tab_bbox.py (commit 8a4dd7b) | 2026-07-08 22:23 | KHÔNG đổi logic Row A-G bên trong |
| 6.2 | Review nhanh (≤15 phút) — xác nhận không phá layout/logic cũ, combobox không bị đặt nhầm readonly. | tech-lead | ✅ | APPROVED commit 8a4dd7b — 4 điểm soi kỹ đều PASS (labelwidget pattern đúng thứ tự, _batch_review_frame pack/pack_forget vẫn OK dù đổi parent, combobox không có state=readonly, _refresh_label_widgets có guard hasattr). Toggle button đủ nổi bật (F_BOLD + arrow ▶/▼ + hand2 cursor). AST + Import OK. | 2026-07-08 22:28 | Không sửa thêm code. Sẵn sàng chuyển Phase 7 (hotfix NaN) |

### Phase 7: HOTFIX — Crash `ValueError: cannot convert float NaN to integer` tại `_draw_all_bboxes`

User báo lỗi thật kèm traceback (2026-07-08, trong lúc dùng tính năng, khả năng cao liên quan tới nguồn "📁 Thư mục label" mà user đang test — thư mục ngoài esktop/Test/yolo_labels có thể chứa dữ liệu lỗi/NaN):

`

File "D:\Tool\tool\features\annotation\tab_bbox.py", line 1425, in _draw_all_bboxes

_parts.append(f" {int(x2-x1)}×{int(y2-y1)}")

ValueError: cannot convert float NaN to integer

`

Yêu cầu: "fix lọc bỏ các box lỗi" — filter/loại bỏ box có toạ độ không hợp lệ (NaN/Inf) thay vì để crash.

Root cause nghi ngờ cao nhất (cần Senior Dev xác nhận bằng cách đọc code, không chỉ tin giả thuyết):

_read_yolo (dòng ~1103-1126) parse xc, yc, w, h = map(float, p[1:5]) — Python float("nan")/float("inf") KHÔNG raise exception, trả về NaN/Inf hợp lệ về mặt cú pháp → nếu file .txt có token dạng "nan"/"inf" (do lỗi từ tool khác, hoặc do chính tính năng mới của mình lỡ ghi vào), box này lọt qua _read_yolo mà không bị lọc, được thêm vào self._bboxes, rồi crash khi vẽ.

Nghi ngờ cụ thể liên quan tính năng vừa thêm (Phase 4): _batch_get_new_boxes_for_image nhánh source_mode == "folder" (khoảng dòng 4121-4145) hiện COPY THẲNG parts[1], parts[2], parts[3], parts[4] dạng STRING vào dòng ghi mới (f"{int(dst_cid)} {parts[1]} {parts[2]} {parts[3]} {parts[4]}") — KHÔNG hề gọi `float()` hay validate các token này trước khi ghi. Nếu thư mục label nguồn (do tool khác xuất ra, hoặc bị lỗi) chứa dòng có token "nan"/"inf"/giá trị bất thường → bị copy nguyên văn vào file label đích của project, sau đó _read_yolo đọc lại và tạo ra box NaN → crash khi vẽ. Đây có khả năng cao là nguồn gốc thực sự vì user vừa test tính năng "Thư mục label" với 1 thư mục label ngoài không rõ chất lượng dữ liệu.

Fix cần làm (WF-HOTFIX — P2, crash bug, scope hẹp/rõ ràng, không đổi thiết kế nghiệp vụ):

1.	`_draw_all_bboxes` (dòng ~1341-1425+, chỗ crash) — fix NGAY lập tức, ưu tiên cao nhất: trước khi dùng x1,y1,x2,y2 (hoặc 8 điểm poly4) để tính toán/vẽ, validate bằng math.isfinite() cho TẤT CẢ giá trị toạ độ liên quan; nếu có bất kỳ giá trị nào không finite (NaN/Inf) → continue bỏ qua box đó (KHÔNG vẽ, KHÔNG crash). Cân nhắc log ra console 1 dòng cảnh báo (VD print(f"[WARN] Bỏ qua box lỗi (NaN/Inf) tại index {i}")) để dễ debug sau này, không cần thiết phải hiện messagebox (tránh làm phiền user liên tục nếu file có nhiều box lỗi).

2.	`_read_yolo` (dòng ~1103-1126): sau khi xc, yc, w, h = map(float, p[1:5]) (và tương tự cho nhánh 9-token pts = list(map(float, p[1:9]))), validate all(math.isfinite(v) for v in (xc,yc,w,h)) (hoặc pts) — nếu KHÔNG hợp lệ → continue bỏ qua dòng đó, KHÔNG append vào bboxes. Đây là fix gốc rễ cho MỌI đường đọc file .txt cũ (không chỉ liên quan tính năng batch).

3.	`_read_yolo_ext` (dòng ~3977+, dùng bởi batch worker cũ `_read_yolo_ext`/`_write_yolo_ext` — dù hiện không còn được gọi từ `_batch_worker` mới theo Phase 4, nhưng vẫn tồn tại trong file, có thể được dùng lại sau) — áp dụng validate tương tự để nhất quán, phòng rollback.

4.	`_batch_get_new_boxes_for_image` nhánh `source_mode == "folder"` (dòng ~4121-4145) — ĐÂY LÀ ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT liên quan tính năng mới: thay vì copy thẳng string parts[1..4], PHẢI parse bằng float() rồi validate math.isfinite() cho cả 4 giá trị (và validate hợp lý: 0.0 <= xc <= 1.0, 0.0 <= yc <= 1.0, w > 0, h > 0 — dùng ngưỡng khoan dung nhẹ nếu cần, VD cho phép sai số nhỏ ngoài [0,1] do làm tròn, nhưng loại bỏ rõ ràng NaN/Inf/âm/quá lớn bất thường); nếu không hợp lệ → continue bỏ qua dòng đó (không đưa vào new_lines_norm). Sau khi validate, format lại dòng bằng chính giá trị float đã parse (f"{int(dst_cid)} {xc:.6f} {yc:.6f} {w:.6f} {h:.6f}") thay vì copy string thô — vừa an toàn vừa chuẩn hoá định dạng.

5.	`_batch_get_new_boxes_for_image` nhánh `source_mode == "model"` (dòng ~4094-4119): thêm guard iw > 0 and ih > 0 trước khi chia (tránh chia cho 0 nếu ảnh lỗi), và validate math.isfinite() cho xc,yc,bw,bh sau khi tính — nếu không hợp lệ thì bỏ qua box đó (không thêm vào new_lines_norm/new_boxes_px).

KHÔNG đổi UI, KHÔNG đổi luồng threading/review — chỉ thêm validation dữ liệu tại các điểm đọc/parse/tính toán số học.

Agent chain (hotfix, P2): senior-developer (fix khẩn, không quá 2h) → tech-lead (review nhanh) → qa-engineer (smoke test tối thiểu: verify file có box NaN cũ không crash khi mở, verify tính năng import folder không còn tạo box NaN mới từ nguồn lỗi).

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 7.1 | Fix 5 điểm trên trong tab_bbox.py. Test thủ công: tạo 1 file .txt có dòng "0 nan nan nan nan" → mở ảnh đó trong app → verify KHÔNG crash, box lỗi bị bỏ qua (không vẽ). Test _batch_get_new_boxes_for_image folder-mode với 1 file nguồn có dòng "9 nan 0.5 0.2 0.2" → verify dòng đó bị lọc bỏ, không lọt vào new_lines_norm. | senior-developer | ✅ | tool/features/annotation/tab_bbox.py (commit 3417d52) | 2026-07-08 22:36 | 12/12 test PASS. AST OK, Import OK. Ưu tiên P2 — crash bug đang chặn user dùng thật |
| 7.2 | Review nhanh — xác nhận validate đúng vị trí, không bỏ sót box hợp lệ (false positive lọc nhầm box đúng), không phá logic OBB. | tech-lead | ✅ | APPROVED (có sửa nhẹ) commit 3417d52 + follow-up commit aa74f48. Guard isfinite đúng vị trí (trước min/max poly4, trước append cả _read_yolo/_read_yolo_ext). Nới tolerance range check folder branch từ [0.0, 1.0] sang [-0.001, 1.001] (chống false positive từ rounding). AST + Import OK, 12/12 test edge case PASS. | 2026-07-08 22:40 | Sửa 1 điểm minor (tolerance) — commit riêng aa74f48 |
| 7.3 | Smoke test tối thiểu: mở lại file label có box NaN (nếu user cung cấp được, hoặc tự tạo file test) → verify không crash; verify path chính (model detect + folder import bình thường, dữ liệu sạch) không bị ảnh hưởng bởi validation mới (không lọc nhầm box hợp lệ). | qa-engineer | ✅ | docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md (mục Hotfix Phase 7, +.docx ✅, PDF ⚠️ RPC non-blocker). Commit 706e12a | 2026-07-08 22:55 | 11 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP. Code-level test. QA SIGN-OFF PASS. |

### Phase 8: HOTFIX — Bấm nút toggle không thực sự đóng khung Batch (chỉ đổi text ▶, vẫn còn khoảng trắng)

User phản hồi kèm screenshot (2026-07-08, sau Phase 6): bấm nút "▶ ➕ Bổ sung class hàng loạt" để đóng lại, text đổi đúng thành ▶ (icon collapsed) nhưng khoảng trống lớn (nơi Row A-G từng hiển thị) VẪN CÒN CHIẾM DIỆN TÍCH giữa header và thanh "📋 Attributes" bên dưới — tức về mặt trực quan panel KHÔNG thực sự thu gọn dù trạng thái logic đã đổi đúng.

Đọc code hiện tại (`_build_batch_add_class_ui`, `_batch_toggle_collapse`, `_batch_apply_collapse_state`, dòng ~3772-3941) cho thấy logic VỀ MẶT ĐỌC CODE tưởng đúng: _batch_apply_collapse_state() gọi self._batch_body.pack_forget() khi collapsed=1, đổi text button đúng ▶/▼. KHÔNG tìm thấy pack_propagate(False) nào áp lên lf/_batch_body/center gây cản trở tự co lại. → Cần Senior Dev REPRODUCE THẬT bằng Tk (đã xác nhận khả dụng trong môi trường) để tìm root cause thực sự — khả năng cao là 1 trong các nguyên nhân sau (không loại trừ nguyên nhân khác chưa nghĩ tới):

1.	LabelFrame dùng labelwidget=Button có thể giữ lại kích thước tối thiểu (min height) dựa trên nội dung ĐÃ TỪNG hiển thị trước đó do quirk của Tk khi labelwidget được set — cần kiểm tra lf.winfo_reqheight()/lf.winfo_height() trước/sau toggle bằng code thật.

2.	Có thể do MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ user đang chạy KHÔNG PHẢI từ source .py mới nhất (VD chạy qua bản build/exe cũ đóng gói bằng KZTEK-Image-Tools.spec/PyInstaller, hoặc __pycache__/*.pyc cache cũ) — Senior Dev cần xác nhận với user hoặc kiểm tra xem có file .exe/dist/ nào khả nghi, và nhắc lại trong báo cáo nếu nghi ngờ đây là nguyên nhân (không tự ý kết luận, chỉ nêu khả năng).

3.	Widget nào đó KHÁC (không phải _batch_body) đang chiếm chỗ đó — cần dùng winfo_children()/debug print để liệt kê toàn bộ children thực tế của lf sau khi collapse, xác nhận _batch_body có thực sự bị pack_forget() (kiểm tra _batch_body.winfo_ismapped() phải trả False sau khi bấm) hay không.

4.	Command self._batch_toggle_collapse gắn trên Button-làm-labelwidget có thể có race/double-binding nào đó khiến _batch_apply_collapse_state() chạy nhưng NGAY SAU ĐÓ có 1 lời gọi khác (VD _refresh_batch_class_combo hay _batch_set_ui_state nào đó) vô tình gọi lại self._batch_body.pack(fill=X) đè lên, khiến visual "bật lại" ngay sau khi vừa ẩn — grep TẤT CẢ nơi gọi .pack( liên quan tới _batch_body hoặc các Row con để loại trừ.

Agent chain (hotfix, P2 — bug UI rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp tính năng vừa thêm): senior-developer (reproduce Tk thật + fix) → tech-lead (review nhanh).

| # | Bước | Agent | Status | Artifact | Hoàn thành lúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ------- | -------- | ---------- | ----------------- | --------- |
| 8.1 | Reproduce bằng Tk thật: dựng BBoxEditorTab (hoặc tối thiểu đủ để gọi _build_batch_add_class_ui), set collapsed=0 (mở), verify _batch_body hiện đúng, gọi _batch_toggle_collapse() → kiểm tra _batch_body.winfo_ismapped(), lf.winfo_reqheight() trước/sau. Xác định ĐÚNG root cause (1 trong 4 giả thuyết trên hoặc khác), sửa fix tương ứng, verify lại bằng Tk thật là panel THỰC SỰ co lại (chiều cao lf giảm đáng kể, không còn khoảng trắng). | senior-developer | ✅ | tool/features/annotation/tab_bbox.py (commit f532e0e) | 2026-07-08 23:16 | Root cause: Giả thuyết 1 CONFIRMED. LabelFrame+labelwidget quirk. Fix: Frame+Button. Verify Tk: 157→28→157px. AST+Import OK. |
| 8.2 | Review nhanh — xác nhận fix đúng root cause (không phải patch tạm/che triệu chứng), verify bằng Tk thật lại 1 lần nữa độc lập. | tech-lead | ✅ | APPROVED commit f532e0e — verify độc lập Tk thật: (a) script cô lập 10 cycle toggle liên tiếp 197↔32px (delta 165px) NHẤT QUÁN không leak; (b) BBoxEditorTab thật 5 cycle 222↔37px (delta 185px), body.ismapped chuyển đúng; (c) đổi source_mode radio khi panel COLLAPSED KHÔNG revive body (test edge case ngoài scope Senior Dev). Không LabelFrame nào khác trong tab_bbox → không có visual inconsistency. AST + Import OK. | 2026-07-08 23:22 | Không sửa thêm code. Plan hoàn tất — sẵn sàng merge/push. |

## Handoff Log (BẮT BUỘC — xem CLAUDE.md §16.5 Bước 4)

Mỗi bước chạy session/subagent riêng nên KHÔNG thấy lịch sử bước trước. Agent hoàn thành bước PHẢI thêm 1 entry dưới đây; task-planner PHẢI nhúng nguyên văn mục này vào prompt của bước kế tiếp — tránh đọc lại/nghiên cứu lại.

<!-- Thêm entry mới ở cuối, KHÔNG xoá entry cũ -->

### Bước 1.1 — Thiết kế kỹ thuật TDD

Đã làm: Đọc tab_bbox.py (khoảng ~1600 dòng liên quan), tool/shared/model_infer.py, tool/features/detection/yolo_onnx.py, tool/core/ui_helpers.py. Viết TDD docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md chốt 9 quyết định (a)-(i) + pseudocode threading + preview overlay + task breakdown cho Senior Dev (10 sub-task ước tính ~4h30) + mermaid sequence diagram.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: tool/features/annotation/tab_bbox.py (dòng 1-300, 470-620, 750-830, 880-990, 1023-1350, 1859-1880, 2321-2420, 3080-3700), tool/shared/model_infer.py (toàn bộ), tool/features/detection/yolo_onnx.py (dòng 1-80), tool/core/ui_helpers.py (dòng 360-390).

Tạo: docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md + .docx + .pdf.

Quyết định quan trọng (đóng lại — Senior Dev KHÔNG cần suy luận lại):

1.	Model slot: DÙNG CHUNG self._det_model — không tạo slot riêng. Refresh dropdown class khi _on_det_model_loaded chạy xong.

2.	Nguồn class: CHỈ dùng self._det_model_names (dict). YOLO Ultralytics có. RF-DETR có thể có. ONNX (_OnnxRunner) có names={} rỗng → disable nút quét khi rỗng, hiển thị lý do trên status. KHÔNG cho user nhập tay class_id.

3.	UI: 1 LabelFrame mới trong center, đặt SAU rl_tb (Batch Relabel, dòng ~594-621) và TRƯỚC self._attr_bar (dòng ~624). Row 1 = class nguồn + label đích + 3 nút (Quét toàn bộ, Quét lần lượt, Dừng). Row 2 = progressbar (K.Horizontal.TProgressbar có sẵn) + status. Row 3 = 2 nút Review (Áp dụng, Bỏ qua) — pack_forget/pack theo state.

4.	Threading: 1 daemon thread duy nhất chạy vòng for fp in self.image_files, dùng 2 threading.Event — _batch_cancel_evt (Dừng) và _batch_review_evt (chờ user review). Mọi update UI qua self.root.after(0, ...) giống pattern _run_detect/_load_det_model.

5.	Preview: self._batch_preview_boxes + self._batch_preview_active (2 biến state MỚI). Hàm _draw_batch_preview_overlay() bám pattern _draw_zoomtest_overlay (dòng ~3671-3692), tag "batch_preview_item", màu #F05922 đứt nét dash=(8,4). Chèn vào _render() (dòng 1250) và _redraw_bboxes_only() (dòng 1313).

6.	Label list: Nếu dst_label chưa có → append vào self.label_list, update self._labels_var (comma-join), refresh 7 chỗ dùng label_list: _cls_lb, _cls_combo, _filter_label_combo, _rl_from_combo, _rl_to_combo, _must_have_lb, _must_not_lb. Refactor thành hàm _refresh_label_widgets() để tái dùng.

7.	Reload ảnh: Sau MỖI ghi file trong worker, root.after(0, _batch_maybe_reload_current, fp); nếu image_files[current_idx] == fp → set _modified=False + _load_image(current_idx) để đồng bộ. Trước khi start batch, phải _autosave() ảnh đang mở.

8.	Helper mới: _read_yolo_ext(path, iw, ih) và _write_yolo_ext(path, bboxes, iw, ih) — bản explicit của _read_yolo/_write_yolo, không phụ thuộc self._pil_img/self._bboxes. GIỮ NGUYÊN logic 5-token / 9-token (poly4) — không phá dòng OBB khi merge box 5-token mới vào file có 9-token cũ.

9.	Names hàm/method (17 method + 8 biến state — CHỐT tên, xem bảng ở TDD mục 3(h)): _build_batch_add_class_ui, _refresh_batch_class_combo, _refresh_label_widgets, _batch_start_auto/review, _batch_worker, _batch_show_review, _batch_review_apply/skip, _batch_stop, _batch_hide_review_ui, _batch_update_progress, _batch_maybe_reload_current, _batch_finish, _resolve_lbl_path, _read_yolo_ext, _write_yolo_ext, _draw_batch_preview_overlay.

Bước sau cần biết:

KHÔNG cần đọc lại `tab_bbox.py` từ đầu — TDD đã liệt kê từng số dòng tham chiếu. Senior Dev chỉ cần đọc TDD + jump tới đúng vị trí đã ghi (VD: layout dòng 594-624, _render dòng 1211-1250, _write_yolo dòng 1105-1124, _load_image dòng 1023-1078, _on_det_model_loaded dòng 3287-3300).

_write_yolo hiện tại phụ thuộc self._pil_img.size + self._bboxes → KHÔNG dùng trực tiếp trong worker. Phải viết bản _write_yolo_ext(path, bboxes, iw, ih) mới (Senior Dev có thể copy logic hiện có + thay 2 nguồn dữ liệu).

_OnnxRunner.names = {} (dòng 32 của yolo_onnx.py) — hard-coded rỗng. Nếu về sau muốn hỗ trợ ONNX cần bổ sung metadata riêng — ngoài scope task này.

Task breakdown Phase 2 chi tiết ~4h30 công (10 sub-task) — xem mục 5 của TDD.

Commit hash bước 1.1: 0eb85ff (chưa push).

### Bước 2.1 — Audit + hoàn thiện code Batch Add Class

Đã làm: Audit toàn bộ ~518 dòng code do agent trước tạo (uncommitted). Xác nhận code đúng cú pháp và import được. Phát hiện 1 lỗi lệch TDD: nút "⏹ Dừng" được pack ngay lúc build (visible nhưng disabled) thay vì ẩn (pack_forget). Đã sửa: bỏ .pack(side=LEFT) ban đầu, _batch_set_ui_state dùng pack_forget()/pack(side=LEFT). Chạy test OBB roundtrip thủ công (không commit vào repo), kết quả ALL PASSED.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md (toàn bộ), .claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md, git diff -- tool/features/annotation/tab_bbox.py, git show HEAD:tool/features/annotation/tab_bbox.py (dòng _read_yolo/_write_yolo, _PIL_Image, _filtered_files, _on_det_model_loaded).

Sửa: tool/features/annotation/tab_bbox.py (2 chỗ nhỏ: nút Dừng pack_forget/pack).

Quyết định quan trọng:

Không có lệch TDD về logic/threading. Chỉ có 1 lệch nhỏ về UI state của nút Dừng — đã sửa để khớp TDD §(c) state machine (idle=ẩn, running=hiện).

Code thêm _on_batch_src_class_change (auto-fill nhãn đích khi đổi class nguồn) và _batch_set_ui_state (refactor state management) — không có trong TDD nhưng không vi phạm TDD, là enhancement hợp lý.

_batch_review_evt.clear() đặt TRƯỚC root.after(0, _batch_show_review, ...) — an toàn hơn pseudocode TDD (clear trước, rồi mới queue UI callback, rồi wait).

Bước sau (Tech Lead review — bước 3.1) cần chú ý:

Threading race condition chấp nhận được: _batch_stop set cancel_evt + review_evt → thread nền unblock, nhưng _batch_show_review đã được queued trong root.after. UI thread sẽ xử lý show_review rồi finish ngay sau — review frame flash cực ngắn rồi bị hide bởi _batch_finish. Hành vi này chấp nhận được theo TDD §(d) và §(i).

`_batch_review_evt.wait()` không timeout: Safe vì luôn có 1 trong 4 nút (Áp dụng/Bỏ qua/Dừng-row1/Dừng-batch_stop) gọi _batch_review_evt.set(). Nhưng nếu app crash giữa chừng → daemon thread tự die.

`self._det_conf_var.get()` từ thread nền: Kỹ thuật không thread-safe trong Tkinter, nhưng _run_detect hiện có cũng làm tương tự → chấp nhận được (giống pattern cũ).

OBB 9-token: _read_yolo_ext trả về len=9 list, _write_yolo_ext check len(ann)==9 → viết đúng 8 tọa độ. Test roundtrip đã verify.

### Bước 3.1 — Tech Lead review commit e6b1f73

Đã làm: Review commit e6b1f73 (518 dòng thêm mới) theo TDD checklist. Verify bằng cách đọc code thật (không chỉ tin lời Senior Dev): (1) _batch_worker — mọi UI update qua root.after(0, ...) — grep xác nhận không có ngoại lệ, chỉ có self._batch_cancel_evt.is_set() (non-Tk, safe) và self._det_conf_var.get() (giống pattern _run_detect hiện có — accepted); (2) _read_yolo_ext/_write_yolo_ext — đọc code trực tiếp, verify logic 5-token / 9-token đúng: _read trả list len=5 hoặc len=9 tuỳ format, _write check if len(ann)==9 ghi đúng 8 tọa độ, else ghi 5-token (unpack 5 phần tử) — CORRECT, không phá OBB; (3) race condition _batch_stop vs queued _batch_show_review — trace: worker unblock từ wait() → break → _batch_finish queued sau _batch_show_review → UI thread chạy show_review (packs frame, sets preview) rồi ngay sau đó finish (clear preview + unpack frame + state=idle). Review frame flash ngắn — SAFE, không crash, chỉ hơi kém UX. Chấp nhận cho v1; (4) _batch_review_evt.wait() no-timeout — verify cả 4 điểm set event: apply/skip/stop-button/batch_stop, và fallback trong _batch_show_review (line 500-504) khi fp không có trong image_files → decision="skip" + set(). SAFE; (5) _run_detect/_on_det_model_loaded — chỉ thêm 1 dòng self._refresh_batch_class_combo() cuối _on_det_model_loaded. Không đụng flow khác. SAFE; (6) _batch_maybe_reload_current — set _modified=False + _load_image(current_idx) — CORRECT; (7) Cancel button — daemon=True, cancel_evt.is_set() check đầu vòng lặp → chỉ trễ 1 ảnh hiện tại đang inference (documented trong TDD §(i), acceptable); (8) label_list mutation — làm trên UI thread trong _batch_start TRƯỚC khi spawn worker — an toàn.

File/module đã đọc hoặc đổi: Đọc: docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md (toàn bộ), git show e6b1f73 (toàn bộ diff), tool/features/annotation/tab_bbox.py (đoạn thêm mới line 172-183, 631-640, 1262-1266, 1319-1329, 3315-3320, 3742-4244 = toàn bộ block Batch Add Class), _load_image (line 1037-1092), _autosave (line 1892-1894), _on_det_model_loaded (line 3304-3318). KHÔNG SỬA code.

Quyết định quan trọng:

APPROVED — không blocker, không request changes.

Không tự sửa gì (không có lỗi rõ ràng cần fix ngay).

Điểm race #1 mà Senior Dev cảnh báo: đã trace kỹ, chấp nhận được (flash ngắn, không crash).

Phát hiện MỚI 1 minor UX: _load_image không reset _batch_preview_active/_batch_preview_boxes (chỉ reset _zoomtest_active, _verify_active). Nếu user click image listbox chọn ảnh khác trong lúc state="review-waiting" → preview boxes cũ vẫn được vẽ trên ảnh mới với TOẠ ĐỘ SAI. Không crash, chỉ hiển thị sai. Ghi chú riêng cho QA verify — nếu QA thấy UX confusing thì fix ở PR sau (disable image listbox click khi state != idle, hoặc reset preview state trong _load_image nếu không phải flow batch_show_review).

Bước sau (QA Engineer — bước 3.2) cần biết:

Entry point ứng dụng: python app.py tại thư mục d:\Tool (đã verify — app.py có if __name__ == "__main__" ở line 303). Tab cần test: BBox Editor (v1) — KHÔNG phải BBox v2.

Vị trí UI mới: LabelFrame "➕ Bổ sung class hàng loạt" nằm trong khối center panel, giữa Batch Relabel toolbar và Attribute bar. Có 3 hàng: Row 1 (Class nguồn combo + Nhãn đích entry + 2 nút Quét + nút Dừng ẩn ban đầu), Row 2 (progressbar + status label), Row 3 (2 nút Áp dụng/Bỏ qua, ẩn ban đầu, chỉ hiện ở chế độ Review khi worker đang chờ).

Chuẩn bị test data: Cần 1 thư mục ảnh có ít nhất 5-10 ảnh + file .txt YOLO đi kèm (có thể trống hoặc có sẵn box). Có ít nhất 1 file mix 5-token và 9-token (OBB) để verify không phá dòng cũ. Model test: yolo11n.pt (đã có tại thư mục gốc d:\Tool\yolo11n.pt) — YOLO Ultralytics có .names (80 class COCO), class 0 = person.

4 kịch bản test bắt buộc:

1.	Auto — path chính: Load thư mục ảnh có nhãn cũ → Load model yolo11n.pt → Chọn class 0: person → Nhập nhãn đích (VD "person") → Bấm 🔍 Quét toàn bộ → verify: (a) progressbar chạy 0→100%, (b) status label update từng ảnh, (c) nút Dừng hiện, 2 nút Quét disable, (d) sau khi xong, messagebox tổng kết hiện đúng số ảnh, (e) mở 1 vài file .txt bằng notepad → verify box CŨ vẫn còn (dòng đầu tiên), box MỚI được APPEND cuối, KHÔNG bị xoá nhãn cũ, (f) nếu file cũ có dòng 9-token OBB → verify vẫn giữ 9-token (KHÔNG bị convert sang 5-token).

2.	Review — flow lần lượt: Cùng bộ ảnh → Bấm 🔍 Quét lần lượt → verify: (a) worker dừng ở ảnh đầu tiên có box mới, canvas load ảnh đó, preview box cam đứt nét #F05922 hiển thị đè lên GT màu thường, (b) Row 3 hiện 2 nút Áp dụng/Bỏ qua, (c) bấm ✅ Áp dụng & tiếp theo → file .txt được ghi, chuyển sang ảnh kế, (d) bấm ⏭ Bỏ qua → file KHÔNG ghi, chuyển sang ảnh kế, (e) bấm ⏹ Dừng → toàn bộ quá trình dừng, messagebox tổng kết hiện.

3.	Reload canvas trong batch: Mở 1 ảnh bằng cách click listbox → chạy Auto → khi worker đi qua đúng ảnh đang mở → verify canvas TỰ ĐỘNG reload để hiện box mới vừa được append (không cần user thao tác gì).

4.	Detect đơn ảnh CŨ vẫn OK: Load model → mở 1 ảnh → bấm "Detect" (nút cũ) → verify tính năng detect single-image vẫn chạy bình thường, KHÔNG bị phá vỡ.

Edge case QA cần chú ý (phát hiện review):

UX bug minor (không blocker): Trong lúc chế độ Review đang chờ user (state="review-waiting"), NẾU user click 1 ảnh khác trong image listbox (không bấm Apply/Skip trước) → preview boxes cam vẫn còn hiển thị trên ảnh MỚI với tọa độ SAI (tọa độ của ảnh cũ). Không crash — chỉ hiển thị nhầm. Nếu QA reproduce được → log riêng ra như 1 UX issue P3 (không blocker QA sign-off).

Model ONNX: Load 1 file .onnx → verify 2 nút Quét bị disable, status label ghi "Model ONNX / chưa load — batch chưa sẵn sàng".

Không chọn class / không nhập nhãn đích / chưa load ảnh / chưa load model: Bấm nút Quét → verify messagebox warning tương ứng hiện lên, KHÔNG có crash.

Bấm Quét 2 lần liên tiếp: verify messagebox "Đã có batch đang chạy" hiện, không có thread thứ 2 spawn.

Nhập nhãn đích MỚI (chưa có trong label list): verify label được append vào label_list, sidebar Listbox class + combobox class chính + Batch Relabel combos + filter combo + must-have/must-not-have listboxes ĐỀU cập nhật hiển thị nhãn mới.

Threading: Không mở dev tool để check thread count. Chỉ cần verify UI không treo khi Quét đang chạy: có thể pan/zoom canvas, scroll listbox — canvas responsive.

Artifact bắt buộc bước 3.2: docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md — ghi lại từng kịch bản (Given/When/Then), kết quả PASS/FAIL, screenshot (nếu có), thời gian test. Không cần chạy pytest — smoke test manual theo TDD §5 (task 2.1j).

Commit hash bước 3.1: không có (không sửa code — chỉ review + cập nhật plan).

KHÔNG cần đọc lại toàn bộ code — mọi hàm quan trọng đã được review và OK. QA chỉ cần chạy app thật theo 4 kịch bản trên.

### Bước 4.2 — Code amendment (model picker + import folder + replace mode)

Đã làm: Audit toàn bộ 385 dòng thêm mới trong working tree (uncommitted từ session trước). Xác nhận syntax OK và import OK. Phát hiện và sửa 1 bug thật: _batch_show_review signature mismatch — được gọi với 2 tham số (fp, new_boxes_px) nhưng định nghĩa có 3 tham số (fp, existing, new_boxes) → TypeError khi Tkinter dispatch qua root.after (chế độ Review/Quét lần lượt sẽ không bao giờ hiện preview). Fix: bỏ tham số existing khỏi signature (không được dùng ở bất cứ đâu trong body — body chỉ dùng new_boxes). Chạy 20 test thủ công trong scratchpad (không commit) — 20 PASS, 0 FAIL. Commit 970e598.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: .claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md, docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md (mục 8), tool/features/annotation/tab_bbox.py (dòng 4029-4459 = toàn bộ amendment block, 4356-4408 = _batch_worker)

Sửa: tool/features/annotation/tab_bbox.py (1 dòng: signature _batch_show_review dòng 4419)

Quyết định quan trọng:

Chỉ có 1 bug thật — signature mismatch _batch_show_review. Tất cả các điểm audit khác đều đúng theo TDD.

Audit các method: _batch_worker (signature + call args đều khớp), _batch_start (gọi worker đúng thứ tự 6 tham số), _batch_set_ui_state idle logic (folder OR model_names — đúng), _batch_write_new_lines (text-level, OBB 9-token không bị parse lại), _batch_get_new_boxes_for_image folder+auto (không mở ảnh), _on_batch_src_mode_change (pack_forget/pack đúng, không chồng lấn), _batch_refresh_model_display (gọi đúng ở init và _on_det_model_loaded dòng 3328).

Default path (source_mode="model", write_mode="append") không thay đổi so với Phase 3 — format dòng ghi f"{cid} {xc:.6f} {yc:.6f} {bw:.6f} {bh:.6f}" identical.

Bước sau (Tech Lead review — bước 4.3) cần chú ý:

Bug đã sửa: _batch_show_review signature: (fp, new_boxes_px) → body dùng new_boxes đúng, không có vấn đề nào khác.

Điểm soi kỹ khi review:

1.	_batch_write_new_lines replace mode: xoá đúng cid == dst_cid, giữ nguyên mọi dòng khác kể cả OBB 9-token — verify bằng test A2 đã PASS.

2.	_batch_get_new_boxes_for_image folder+auto: trả (lines, [], 0, 0) không mở ảnh — verify bằng test C1 đã PASS.

3.	_on_batch_src_mode_change ẩn/hiện 2 frame: verify không có chồng lấn (code dùng pack_forget + pack đúng thứ tự).

4.	Chế độ Review ("Quét lần lượt") với folder source: worker gọi _batch_get_new_boxes_for_image(..., need_preview_px=True) — cần mở PIL chỉ để lấy size → convert normalized→pixel cho overlay. Path này CHƯA được test code-level (cần Tkinter GUI thật).

5.	_batch_set_ui_state nhánh idle: can_run = (src_mode == "folder") or bool(self._det_model_names) — logic đúng, folder mode không cần model.

Không có vấn đề về threading — worker signature và sync events giữ nguyên hoàn toàn từ Phase 3.

### Bước 4.1 — TDD Amendment (model picker + import folder + replace mode)

Đã làm: Đọc lại code hiện tại (tab_bbox.py đoạn 3748-4245 = block Batch Add Class), TDD gốc (mục 1-7), verify line numbers thực tế sau Phase 1-3. Viết mục 8 (Amendment) vào cuối TDD — 7 mục con (8.1-8.5) gồm bối cảnh, 7 quyết định (a)-(g), sequence diagram mermaid, task breakdown 11 sub-task cho Senior Dev, checklist tài liệu. Commit 3fa7f93.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: tool/features/annotation/tab_bbox.py (line 140-190 init state, 3116-3146 _browse_det_model + _load_det_model, 3304-3318 _on_det_model_loaded, 3748-4245 block Batch Add Class hiện có, 1037-1091 _load_image, 1094-1138 _read_yolo/_write_yolo, 923-999 _load_dataset), tool/core/ui_helpers.py (line 128-177 _folder_row), docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md (toàn bộ).

Sửa: docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md (thêm mục 8, +475 dòng, không xoá gì).

Xuất: docs/tech-design/TDD-batch-add-class.docx (PDF thất bại — docx2pdf RPC error, non-blocker).

Quyết định quan trọng (Senior Dev KHÔNG cần suy luận lại — nhúng thẳng vào code):

1.	Model picker (Row A ĐẦU LabelFrame): Label "🤖 Model:" + Label self._batch_model_lbl + Button "📂 Đổi model" → self._browse_det_model. Sync qua method mới _batch_refresh_model_display — gọi cuối _build_batch_add_class_ui (init) và cuối _on_det_model_loaded line 3318 (thêm 1 dòng sau _refresh_batch_class_combo).

2.	UI 2 nguồn (Row B): 2 Radiobutton variable=self._batch_src_mode_var value="model"/"folder", command=_on_batch_src_mode_change. Callback ẩn/hiện 2 Frame group _batch_src_model_frame / _batch_src_folder_frame bằng pack_forget/pack (pattern có sẵn từ Row 3 review).

3.	Refactor abstract: hàm mới _batch_get_new_boxes_for_image(fp, src_ids, dst_cid, source_mode, src_label_dir, need_preview_px) → (new_lines_norm: list[str], new_boxes_px: list[tuple], iw: int, ih: int) | None. Model source: mở PIL + inference (giữ nguyên logic cũ, thêm bước format lines normalized). Folder source: đọc raw text nguồn, filter cid ∈ src_ids, đổi cid → dst_cid, KHÔNG mở ảnh khi auto (mở PIL header khi review để convert normalized→pixel cho overlay).

4.	Vị trí logic Thay thế: hàm MỚI _batch_write_new_lines(lbl_path, new_lines_norm, dst_cid, replace_mode) — TEXT-LEVEL (đọc raw lines cũ giữ nguyên format, filter cid == dst_cid khi replace, append new_lines_norm, ghi lại). KHÔNG đụng `_write_yolo_ext` cũ — text-level = an toàn 100% với OBB 9-token (không parse-lại-ghi-lại, không round-trip float).

5.	Class id parse: hàm mới _batch_parse_src_ids() → (set[int], err_msg: str). Support "0" / "0,2,5" / "0; 2; 5" (tolerance). Trả tuple để caller show messagebox chi tiết lỗi nhập sai.

6.	Signature `_batch_worker` mới: _batch_worker(self, mode, src_ids, dst_cid, source_mode, src_label_dir, replace_mode). Vòng lặp gọi 2 helper trên. _batch_show_review signature mới: (fp, new_boxes_px) — BỎ tham số existing (không dùng nữa, text-level ghi tự đọc file trong helper).

7.	`_batch_set_ui_state`: sửa nhánh idle — enable nút quét khi source_mode == "folder" HOẶC _det_model_names không rỗng (folder mode KHÔNG cần model). _refresh_batch_class_combo gọi _batch_set_ui_state(self._batch_state) cuối hàm thay vì hard-code disable.

8.	Default path IDENTICAL: _batch_src_mode_var=StringVar(value="model"), _batch_write_mode_var=StringVar(value="append"). Với default, new_lines_norm được format y hệt _write_yolo_ext line 3946 (cùng f"{cid} {xc:.6f} {yc:.6f} {bw:.6f} {bh:.6f}") → bit-by-bit identical với bản gốc. Regression test bắt buộc (Phase 4.4).

9.	_bind_cfg persist: khuyến khích bind 4 biến mới với key bbox.batch.src_mode, bbox.batch.write_mode, bbox.batch.src_label_dir, bbox.batch.src_class_ids (pattern có sẵn với _det_model_path).

10.	Bug P3 (`_load_image` không reset preview): Sub-task 4.2j (tuỳ chọn, <5 phút) — thêm 2 dòng reset sau line 1064. Không bắt buộc — không phá regression.

Bước sau (Senior Dev — bước 4.2) cần biết:

KHÔNG cần đọc lại `tab_bbox.py` từ đầu — TDD mục 8 đã liệt kê chính xác số dòng thực tế cho từng vị trí sửa:

State variables mới → __init__ line ~184 (sau khối "Batch Add Class" hiện có, sau self._batch_dst_label_var)

_build_batch_add_class_ui → line 3748 (thêm Row A trước Row 1 hiện có, thêm Row B source selector, tách Row 1 hiện có thành C1+C2 group frame, Row D thêm radio chế độ ghi)

_refresh_batch_class_combo → line 3831 (chuyển hard-code disable → gọi _batch_set_ui_state(self._batch_state))

_batch_set_ui_state → line 3953 (nhánh idle: check source_mode == "folder" OR _det_model_names)

_on_batch_src_class_change → line 3824 (KHÔNG SỬA — chỉ dùng cho model source)

_batch_start → line 3976 (thêm validate theo source_mode, dispatch args mới)

_batch_worker → line 4067 (signature mới, thay block PIL.open+run_model_predict+filter → gọi _batch_get_new_boxes_for_image; thay _read_yolo_ext + _write_yolo_ext → gọi _batch_write_new_lines)

_batch_show_review → line 4142 (BỎ tham số existing, chỉ nhận new_boxes_px)

_on_det_model_loaded → line 3318 (thêm 1 dòng self._batch_refresh_model_display() sau _refresh_batch_class_combo())

_load_image (tuỳ chọn 4.2j) → line 1064 (thêm 2 dòng reset _batch_preview_boxes = [], _batch_preview_active = False)

KHÔNG xoá `_read_yolo_ext`/`_write_yolo_ext` (line 3901-3949) — giữ nguyên phòng khi cần rollback. Chỉ không được gọi bởi worker nữa.

7 biến state mới (line ~184): _batch_src_mode_var StringVar("model"), _batch_write_mode_var StringVar("append"), _batch_src_label_dir_var StringVar(""), _batch_src_class_ids_var StringVar(""), cộng 3 widget refs _batch_src_model_frame, _batch_src_folder_frame, _batch_model_lbl (khởi tạo trong _build_batch_add_class_ui).

6 method mới: _batch_refresh_model_display, _on_batch_src_mode_change, _batch_browse_src_label_dir, _batch_parse_src_ids, _batch_get_new_boxes_for_image, _batch_write_new_lines. Tên đã CHỐT trong TDD §8.2(f) — Senior Dev phải theo đúng.

Task breakdown chi tiết: TDD §8.4 (11 sub-task, ước tính ~4h).

Commit hash bước 4.1: 3fa7f93 (chưa push — theo prompt).

### Bước 4.3 — Tech Lead review commit 970e598 (amendment)

Đã làm: Review commit 970e598 (385 dòng thêm) theo 5 điểm Senior Dev đề nghị + TDD mục 8. Verify bằng cách đọc code thật + grep tất cả call site (không chỉ tin lời Senior Dev). Kết luận: APPROVED, không phát hiện bug thêm. Chi tiết:

1.	Bug đã sửa (`_batch_show_review`) — verify signature def _batch_show_review(self, fp: Path, new_boxes: list) (line 4419) khớp CHÍNH XÁC caller self.root.after(0, self._batch_show_review, fp, new_boxes_px) (line 4392) → 2 args + self. Body chỉ dùng new_boxes (line 4434) — không tham chiếu existing nào. FIX ĐÚNG.

2.	`_batch_write_new_lines` replace mode — verify text-level: đọc raw text lines (line 4187), filter if cid == dst_cid: continue (line 4202), giữ nguyên mọi dòng khác kể cả OBB 9-token có cid ≠ dst_cid (line 4204), append new_lines_norm (line 4207), ghi lại UTF-8 (line 4209). KHÔNG round-trip float → an toàn 100% OBB. Bảo toàn dòng lạ (không parse được cid) qua nhánh except ValueError: keep.append(ln) (line 4200). ĐÚNG.

3.	`_batch_get_new_boxes_for_image` folder+auto — verify line 4167-4169: else: return (new_lines_norm, [], 0, 0) — không mở PIL khi need_preview_px=False. Trả iw=ih=0 (worker chỉ dùng _iw/_ih với dấu _ — không sử dụng). Folder+review path (line 4147-4166) mở PIL header chỉ lấy size → convert normalized→pixel cho overlay — logic đúng (dùng xc±w/2, yc±h/2 sau khi nhân iw/ih), verify bằng đọc code kỹ dù chưa test GUI thật. Skip dòng OBB 9-token từ source (line 4138-4139 if len(parts) != 5: continue) — hợp lý theo TDD (out of scope).

4.	`_on_batch_src_mode_change` ẩn/hiện 2 frame — verify line 4043-4048: pack_forget frame kia TRƯỚC khi pack frame mình → KHÔNG chồng lấn dù nhấn radio nhanh. _batch_src_model_frame pack ngay lúc build (line 3797 — default mode="model"), _batch_src_folder_frame KHÔNG pack lúc build (line 3810 comment).

5.	`_batch_set_ui_state` idle — line 4222: can_run = (src_mode == "folder") or bool(self._det_model_names) — folder mode luôn enable, model mode enable khi có .names. Consistent với _refresh_batch_class_combo (line 3933 delegate về _batch_set_ui_state).

Grep exhaustive 6 method mới + 4 biến state mới: mọi call site khớp definition (không có dangling reference như bug đã sửa).

`_read_yolo_ext`/`_write_yolo_ext` cũ: KHÔNG còn nơi nào gọi từ worker (chỉ còn tham chiếu trong docstring line 4360). Định nghĩa giữ nguyên phòng rollback (line 3977, 4003) như TDD yêu cầu.

`_batch_start` validate: line 4260-4303 — model mode check _det_model / _det_model_names / _batch_src_class_var; folder mode check _batch_parse_src_ids / _batch_src_label_dir_var / Path.is_dir(). Tất cả nhánh đều messagebox.showwarning + return, không thread nào bị spawn khi validate fail. ĐÚNG.

Default path (model+append) IDENTICAL Phase 3: source_mode="model" (line 186) + write_mode="append" (line 187). Format ghi f"{int(dst_cid)} {xc:.6f} {yc:.6f} {bw:.6f} {bh:.6f}" (line 4117) identical với Phase 3 _write_yolo_ext. Text-level append thay round-trip là improvement, không phải regression.

UI Layout: Row A (model picker MỚI) + Row B (source radio MỚI) + Row C1 (class combo — moved từ Row 1 cũ) + Row C2 (folder source MỚI, hidden) + Row D (nhãn đích Row 1 cũ + chế độ ghi MỚI) + Row E (3 nút quét Row 1 cũ) + Row F (progressbar Row 2 cũ) + Row G (review buttons Row 3 cũ, hidden). Insert TRƯỚC nút quét, không đảo thứ tự cũ. ĐÚNG.

File/module đã đọc hoặc đổi: Đọc: git show 970e598 --stat, .claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md, tool/features/annotation/tab_bbox.py (line 170-196 init state, 3315-3330 _on_det_model_loaded, 3758-3934 UI build + refresh combo + helpers, 3970-4025 _resolve_lbl_path + _read_yolo_ext + _write_yolo_ext, 4029-4210 6 method mới, 4214-4231 _batch_set_ui_state, 4240-4351 _batch_start + _batch_stop, 4356-4494 _batch_worker + UI callbacks). Grep exhaustive 6 method + 4 biến state. KHÔNG SỬA code (không có lỗi cần fix).

Quyết định quan trọng:

APPROVED — không blocker, không request changes, không tự sửa gì thêm.

Bug _batch_show_review mà Senior Dev đã sửa được verify là ĐÚNG (single-source-of-truth: signature khớp caller, body dùng new_boxes).

Amendment KHÔNG phá default path Phase 3 — hành vi (model+append) identical bit-by-bit về output file.

Text-level ghi (_batch_write_new_lines) an toàn hơn round-trip cũ (_write_yolo_ext) — cải thiện, không phải regression.

Điểm 4 (folder+review path — chưa test code-level) đọc code kỹ và tự tin logic đúng, chờ QA GUI test để confirm cuối.

Bước sau (QA Engineer — bước 4.4) cần biết:

KHÔNG cần đọc lại toàn bộ code — mọi hàm quan trọng đã được review + approve. QA chỉ cần chạy code-level test theo pattern Phase 3.

Entry point: python app.py tại d:\Tool. Tab BBox Editor (v1), LabelFrame "➕ Bổ sung class hàng loạt".

Môi trường: Agent headless — KHÔNG có Tkinter GUI. QA Phase 3 đã dùng pattern code-level test (import các method rồi test logic) — TIẾP TỤC pattern đó.

Chuẩn bị test data:

Bộ ảnh có label (tái dùng data Phase 3): thư mục runs/detect/train/ hoặc tương tự có ảnh + .txt YOLO.

THÊM: 1 thư mục label NGUỒN RIÊNG (khác với lbl_dir_var của project) để test folder source mode. Có thể tạo bằng script scratchpad: copy 1 vài file .txt từ project sang thư mục tạm, sửa lại vài class_id (VD viết đè 1 file có "0 0.5 0.5 0.2 0.2\n2 0.3 0.3 0.15 0.15" để test src_ids={0,2}).

1 file .txt có mix 5-token + 9-token OBB trong thư mục ĐÍCH — để test replace mode không phá OBB.

Model: yolo11n.pt (đã có tại d:\Tool\yolo11n.pt).

6 kịch bản test bắt buộc (Phase 4):

1.	(a) Model detect + Append (REGRESSION) — Load model YOLO, chọn class person, default "Chỉ thêm" → Quét toàn bộ → verify file .txt được append box mới, box cũ giữ nguyên (identical Phase 3 QA PASS). Có ít nhất 1 test với file có OBB 9-token → verify KHÔNG bị phá.

2.	(b) Model detect + Thay thế — Cùng thao tác nhưng chọn "Thay thế nhãn cùng class đích" → verify file .txt: (i) dòng có class_id == dst_cid ĐÃ BỊ XOÁ, (ii) dòng có class_id != dst_cid GIỮ NGUYÊN (kể cả OBB 9-token), (iii) box mới được append. Dùng _batch_write_new_lines trực tiếp với input mock (existing_lines + replace_mode=True) để verify từng nhánh.

3.	(c) Thư mục label + Append — Chọn radio "📁 Thư mục label", nhập thư mục nguồn, class_id="0", đích="test_person" → Quét toàn bộ → verify: (i) chỉ ảnh có file .txt tương ứng trong nguồn được xử lý, (ii) dòng cid=0 trong nguồn được đọc và append vào file đích với cid=index(test_person). Ảnh không có file nguồn tương ứng → skip im lặng (detected count không tăng).

4.	(d) Thư mục label + Thay thế — Cùng thao tác nhưng "Thay thế" → verify replace logic hoạt động đúng cả với folder source.

5.	(e) Nhiều class_id nguồn — Nhập "0,2,5" hoặc "0; 2; 5" → verify _batch_parse_src_ids parse đúng thành {0,2,5}, worker đọc TẤT CẢ dòng có cid ∈ {0,2,5} từ file nguồn và append với dst_cid duy nhất. Test edge case: "abc" → err_msg, "" → err_msg, "0,,2" → OK bỏ qua token trống.

6.	(f) Model picker mới trong khung Batch — Test _batch_refresh_model_display hiển thị đúng basename của _det_model_path, "(chưa load)" khi rỗng. Verify được gọi ở _on_det_model_loaded (line 3328) và cuối _build_batch_add_class_ui (line 3899). Nút "📂 Đổi model" gọi cùng _browse_det_model — verify không tạo model slot riêng.

Edge case bổ sung:

Toggle radio nguồn nhãn qua lại nhiều lần → verify không có widget chồng lấn (pack/pack_forget hoạt động đúng).

_batch_set_ui_state("idle") khi source_mode="folder" và model chưa load → verify 2 nút Quét vẫn ENABLE (folder mode không cần model).

_batch_parse_src_ids test unit riêng — pattern str.replace(";", ",").split(",") với input "0", "0,2,5", "0; 2; 5", "0 2 5" (space không được — chỉ dấu phẩy/chấm phẩy), "abc", "", "0,,2".

_batch_write_new_lines với lbl_path không tồn tại (ảnh chưa có label) → verify tạo file mới đúng (dùng mkdir parents).

KHÔNG cần regression full Phase 3 — chỉ cần 1 test (a) là đủ verify default path không đổi.

Artifact bắt buộc bước 4.4: cập nhật docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md (thêm mục Amendment, 6 kịch bản mới), gộp DOCX/PDF.

Commit hash bước 4.3: cập nhật riêng — Tech Lead approve KHÔNG sửa code.

### Bước 4.4 — QA smoke test amendment

Đã làm: Chạy smoke test amendment (Bước 4.4). Tk khả dụng (Windows headless draw). Import BBoxEditorTab thành công. 24 test case — 24 PASS, 0 FAIL, 0 SKIP. Thêm mục "## Amendment (Phase 4)" vào cuối TC-bbox-batch-add-class.md. Xuất .docx (✅) + .pdf (✅). Commit 0c57bed. Scratchpad dọn sạch.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: tool/features/annotation/tab_bbox.py (line 4029-4231 — 6 method amendment mới + _batch_set_ui_state), docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md (Phase 3 content)

Sửa: docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md (thêm mục Amendment)

Tạo: docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.pdf (mới)

Tạo tạm (đã xóa): scratchpad/qa_amend/ (test data + smoke script)

Quyết định quan trọng:

Tất cả 6 kịch bản + edge cases PASS. Không có bug mới ngoài P3 đã biết từ Phase 3 (preview coords — non-blocker).

"0 2 5" (space-only) trả error message đúng — documented behavior, không phải bug.

.docx + .pdf đều xuất thành công (lần này PDF OK, khác Phase 3 lỗi RPC).

Bước sau cần biết: KHÔNG CÓ — plan hoàn thành. QA sign-off PASS. Commit 970e598 sẵn sàng merge.

### Bước 5.2 — Tech Lead review commit aefc75d (fast-track)

Đã làm: Review nhanh commit aefc75d (8+ / 3-). git show xem toàn bộ diff (11 dòng). Verify tại chỗ 3 điểm: (1) label "Class id nguồn (vd: 0 hoặc 0,2,5):" dòng 3823 ✅; (2) nhánh mode=="folder" dòng 4053 có self._batch_status_lbl.config(text="", fg=DIM) ✅; (3) nhánh mode=="model" dòng 4048 gọi self._refresh_batch_class_combo() ✅. Đọc thân _refresh_batch_class_combo dòng 3908-3933 — confirm dòng 3933 gọi self._batch_set_ui_state(self._batch_state) KHÔNG có điều kiện (nằm ngoài cả 2 nhánh if/else) → không edge case nút không được enable/disable đúng. AST parse OK, import tool.features.annotation.tab_bbox OK.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: git show aefc75d, tool/features/annotation/tab_bbox.py dòng 3900-3944 (_refresh_batch_class_combo + _on_batch_src_class_change), dòng 4035-4059 (_on_batch_src_mode_change sau fix).

KHÔNG sửa code — không có vấn đề cần fix.

Quyết định quan trọng: APPROVED — không blocker, không request changes. Fix tối thiểu, đúng root cause, không đụng logic threading/file I/O.

Bước sau cần biết: Không có bước sau — Phase 5 hoàn thành. Commit aefc75d sẵn sàng merge/push. Phase 6 (collapsible + combobox) đã queue riêng — vẫn ⬜ chờ user trigger.

### Bước 5.1 — Senior Developer fix stale status label + hint UI

Đã làm: Sửa 2 điểm nhỏ trong tab_bbox.py. (1) _on_batch_src_mode_change dòng 4040: nhánh mode=="folder" thêm self._batch_status_lbl.config(text="", fg=DIM) để xoá status cũ stale, nhánh mode=="model" thay self._batch_set_ui_state(self._batch_state) bằng self._refresh_batch_class_combo() (hàm này tự tính lại đúng cả status text lẫn enable/disable theo _det_model_names hiện tại, và gọi _batch_set_ui_state ở cuối). (2) Label "Class id nguồn:" dòng 3823 đổi thành "Class id nguồn (vd: 0 hoặc 0,2,5):" để rõ hỗ trợ nhiều giá trị. Verify bằng trace code + AST + import. Commit aefc75d.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Sửa: tool/features/annotation/tab_bbox.py dòng 3823 (label text), dòng 4040-4055 (_on_batch_src_mode_change).

Đọc: dòng 3908-3933 (_refresh_batch_class_combo — confirm: set status text + call _batch_set_ui_state cuối, có guard _batch_src_mode_var.get() == "model" khi cập nhật status warning).

Quyết định quan trọng: Không gọi _batch_set_ui_state riêng cho nhánh "model" vì _refresh_batch_class_combo đã gọi nó ở cuối (dòng 3933). Nếu gọi thêm sẽ dư thừa nhưng không sai.

Bước sau (Tech Lead review — bước 5.2) cần biết:

Fix rất nhỏ — chỉ 2 điểm: (1) thêm _batch_status_lbl.config(text="", fg=DIM) vào nhánh folder, (2) đổi gọi _batch_set_ui_state thành _refresh_batch_class_combo ở nhánh model, (3) đổi label text hint. Không đụng logic nghiệp vụ.

Verify 3 kịch bản trace đã PASS: (a) ONNX→folder: status bị xoá + nút enable; (b) folder→model/ONNX: _refresh_batch_class_combo tính lại đúng cảnh báo + disable; (c) folder→model/YOLO-loaded: status trống + enable.

Không cần QA riêng — fix chỉ ảnh hưởng display label (không đụng file I/O, threading, logic detect). Smoke test nhúng trong bước này là đủ.

### Bước 6.1 — Collapsible panel + Combobox nhãn đích

Đã làm: (1) Thêm self._batch_collapsed_var = IntVar(value=1) + _bind_cfg("bbox.batch.collapsed", ...) vào __init__ sau dòng 193. (2) Rewrite _build_batch_add_class_ui: LabelFrame không dùng text= tĩnh nữa, thêm self._batch_toggle_btn = Button(lf, ...) làm labelwidget, tạo self._batch_body = Frame(lf, bg=CARD), toàn bộ 8 Frame con (row_a, row_b, _batch_src_model_frame, _batch_src_folder_frame, row_d, row_e, row_f, _batch_review_frame) đổi master từ lf → self._batch_body, cuối hàm gọi _batch_apply_collapse_state(). (3) Đổi Entry(row_d) → self._batch_dst_combo = ttk.Combobox(row_d, ..., values=list(self.label_list)) (KHÔNG readonly). (4) Thêm 2 method mới: _batch_toggle_collapse + _batch_apply_collapse_state. (5) _refresh_label_widgets: thêm 2 dòng cập nhật _batch_dst_combo["values"] = list(self.label_list) với guard hasattr.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Sửa: tool/features/annotation/tab_bbox.py (50 dòng net +36/-14, 5 vị trí edit riêng biệt)

Đọc: tool/core/settings.py dòng 31-45 (hiểu _bind_cfg: đọc từ _CFG lúc init + trace_add("write", ...) tự save khi var thay đổi — chỉ hỗ trợ Tk Var có .get()/.set()). .claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md Phase 6 design.

Quyết định quan trọng:

_bind_cfg chỉ hỗ trợ Tk Var có .get()/.set() → dùng IntVar(value=1) (1=thu gọn, 0=mở rộng) thay vì bool thuần — nhất quán với pattern _det_replace_var hiện có. _bind_cfg tự lưu qua trace mỗi khi _batch_collapsed_var.set(...) → _batch_toggle_collapse không cần gọi save thủ công.

_batch_review_frame (Row G) là con của self._batch_body, KHÔNG phải lf → khi _batch_set_ui_state gọi _batch_review_frame.pack(fill=X, ...) / pack_forget(), frame này vẫn nằm bên trong _batch_body — bình thường, không ảnh hưởng logic. Khi collapsed (_batch_body.pack_forget()), toàn bộ review frame cũng ẩn theo.

self._batch_dst_combo KHÔNG đặt state="readonly" — đây là yêu cầu cứng để user gõ được tên nhãn hoàn toàn mới. Logic _batch_start (dòng ~4260+) đọc .get() từ self._batch_dst_label_var (textvariable dùng chung với combo) → hoạt động y hệt Entry cũ.

_refresh_label_widgets dùng list(self.label_list) (plain name) cho _batch_dst_combo, KHÔNG format "idx: name" — vì _batch_start so khớp dst_label in self.label_list (plain string).

Bước sau (Tech Lead review — bước 6.2) cần biết:

Diff tổng: 50 dòng thêm mới, 14 dòng xóa — tập trung vào _build_batch_add_class_ui (8 chỗ đổi Frame(lf) → Frame(self._batch_body)) + 2 method mới + _refresh_label_widgets + __init__.

Điểm soi kỹ: (1) labelwidget pattern: Button tạo AFTER lf tồn tại rồi lf.configure(labelwidget=btn) — an toàn, đã test Tkinter thật. (2) _batch_review_frame vẫn được _batch_set_ui_state pack/pack_forget đúng — parent đổi sang _batch_body không phá logic, verify grep _batch_review_frame.pack. (3) Combobox KHÔNG có state="readonly" — xác nhận không bị thêm nhầm. (4) _refresh_label_widgets guard hasattr(self, "_batch_dst_combo") — cần vì hàm có thể được gọi trước khi UI build xong (pattern giống hasattr(self, "_rl_from_combo")).

KHÔNG cần đọc lại logic batch (threading, file I/O, model detect) — bước này CHỈ đổi 2 điểm UI, không đụng logic nghiệp vụ.

Commit hash bước 6.1: 8a4dd7b.

### Bước 6.2 — Tech Lead review commit 8a4dd7b (Collapsible panel + Combobox)

Đã làm: Review nhanh commit 8a4dd7b (net +50/-14) theo 4 điểm Senior Dev đề nghị soi kỹ. Đọc _build_batch_add_class_ui dòng 3761-3915 sau khi sửa, grep _batch_review_frame (5 hit), grep _batch_dst_combo (4 hit), đọc _refresh_label_widgets dòng 3968-4004, đọc _batch_set_ui_state dòng 4255-4271. Verify AST parse + Import (python -c "import tool.features.annotation.tab_bbox") đều OK.

File/module đã đọc hoặc đổi: Đọc: git show 8a4dd7b, tool/features/annotation/tab_bbox.py (3761-3930 build UI, 3968-4004 refresh label, 4255-4271 set UI state, 4485-4500 review frame pack/hide, 4355-4362 label append flow), tool/core/constants.py (F_BOLD, ACCENT2, CARD). KHÔNG SỬA code.

Quyết định quan trọng:

APPROVED — commit 8a4dd7b sẵn sàng merge/push. Không có blocker, không request changes.

(1) labelwidget pattern OK: thứ tự LabelFrame(lf) → Button(lf, ...) → lf.configure(labelwidget=btn) → lf.pack(...) — Tkinter cho phép reassign labelwidget sau khi frame tồn tại, không circular. Button dùng master=lf nên belong hierarchy đúng.

(2) `_batch_review_frame` OK dù đổi parent: Frame nay là con của _batch_body. pack(fill=X, pady=(2, 2)) tại dòng 4489 và pack_forget() tại 4497 đều dùng default parent (_batch_body) — pack manager không đổi. Khi panel collapsed, _batch_body.pack_forget() ẩn cả review UI đồng thời — behavior hợp lý vì các nút Quét (trigger review) cũng ẩn cùng lúc.

(3) Combobox editable — confirmed: 4 reference _batch_dst_combo không nơi nào set state=readonly/disabled. Ttk Combobox mặc định state="normal" → gõ được. Textvariable _batch_dst_label_var dùng chung với logic cũ → _batch_start đọc .get() như Entry.

(4) `_refresh_label_widgets` guard OK: dòng 4003 if hasattr(self, "_batch_dst_combo") — cùng pattern với _rl_from_combo (dòng 3983). Cần vì __init__ có thể race condition với callback trace. Guard defensive, an toàn.

Toggle button visibility OK: font=F_BOLD (Segoe UI Semibold 11pt), fg=ACCENT2 (#4A3F8C) trên bg=CARD (#2a2a3e) — cùng visual weight với LabelFrame text cũ. Arrow ▶/▼ + cursor="hand2" là affordance rõ ràng cho user biết click được.

Bước sau (Phase 7 — hotfix NaN) cần biết:

Phase 6 hoàn thành, KHÔNG blocker. Có thể tiếp tục Phase 7 (fix crash NaN tại _draw_all_bboxes) trên codebase hiện tại.

Không đụng gì tới logic threading/detect/file I/O trong Phase 6 → Phase 7 code fix (validate NaN/Inf trong _read_yolo, _batch_get_new_boxes_for_image, _draw_all_bboxes) không có xung đột với UI thay đổi ở Phase 6.

Edge case UX (không phải bug): khi collapsed=True và user start batch review qua button (nhưng không thể vì button ẩn cùng _batch_body) — cross-checked, không xảy ra được. Nếu tương lai muốn cho phép start batch từ ngoài (VD hotkey), phải auto-expand panel trước — không cần lo trong task này.

Commit hash bước 6.2: không có (không sửa code — chỉ review + cập nhật plan).

### Bước 7.1 — Senior Developer hotfix crash NaN

Đã làm: Fix 5 điểm validate NaN/Inf trong tab_bbox.py. Thêm import math đầu file. Sửa _draw_all_bboxes (guard isfinite sau unpack, continue + print WARN), _read_yolo (continue nếu NaN/Inf sau map float), _read_yolo_ext (tương tự), _batch_get_new_boxes_for_image folder branch (parse float + validate thay vì copy string), model branch (guard iw>0/ih>0 + validate xc/yc/bw/bh sau tính). 12/12 test scratchpad PASS. AST OK, Import OK. Commit 3417d52.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Sửa: tool/features/annotation/tab_bbox.py (6 vị trí: dòng 1-2 import, ~1116-1128 _read_yolo, ~1395-1406 _draw_all_bboxes, ~4023-4035 _read_yolo_ext, ~4140-4164 _batch_get_new_boxes_for_image model branch, ~4179-4192 folder branch)

Đọc: dòng 1-10 (imports), 1106-1130 (_read_yolo), 1344-1465 (_draw_all_bboxes), 4013-4037 (_read_yolo_ext), 4121-4210 (_batch_get_new_boxes_for_image)

Quyết định quan trọng:

Validate math.isfinite() là đủ — không cần range check ở _read_yolo/_read_yolo_ext (tọa độ pixel, có thể > 1.0 hợp lệ khi ảnh chưa normalize). Range check chỉ thêm vào folder source (normalized 0-1, sai ngoài range nghĩa là dữ liệu lỗi từ tool khác).

Folder source: validate 0 <= cx <= 1.0, 0 <= cy <= 1.0, bw > 0, bh > 0 — đây là format YOLO normalized hợp lệ; box hợp lệ thực tế sẽ KHÔNG bao giờ ra ngoài [0,1] từ exporter đúng chuẩn.

Không thêm range check vào _draw_all_bboxes (tọa độ đã pixel — có thể nằm ngoài canvas khi ảnh zoom, là behavior hợp lệ).

_batch_get_new_boxes_for_image model branch: thêm if not new_lines_norm: return None sau vòng lặp vì validate có thể filter hết mọi box.

Bước sau (Tech Lead review — bước 7.2) cần biết:

Điểm soi kỹ nhất: (1) Validate range [0,1] trong folder branch — có lọc nhầm box HỢP LỆ không? Box YOLO chuẩn sẽ luôn có cx/cy/bw/bh ∈ (0,1], nhưng tool xuất kém cẩn thận có thể tạo cx=1.0001 do floating point rounding — với ngưỡng <= 1.0 strict sẽ lọc nhầm. Cân nhắc nới lỏng thành `<= 1.001` nếu Tech Lead thấy nguy cơ false positive. (2) Nhánh _draw_all_bboxes — validate đúng vị trí: TRƯỚC min(xs), tránh undefined behavior của min([nan,...]). (3) _read_yolo/_read_yolo_ext validate sau map(float, ...) trước append — logic sạch, không vòng ra ngoài try/except chung.

Không đổi OBB path: poly4 (9-token) cũng có guard isfinite cho 8 pts — đúng.

Không đổi threading, không đổi UI, không đổi logic nghiệp vụ — chỉ add 6 guard validation.

Commit 3417d52: 34 insertions (+34/-3 = thêm 1 dòng import, thêm ~33 dòng validate, xóa 3 dòng cũ của model branch khi thêm early return).

### Bước 7.2 — Tech Lead review hotfix NaN (commit 3417d52 + follow-up)

Đã làm: Review commit 3417d52 (34 insertions) theo 4 điểm Senior Dev đề nghị soi kỹ (range check tolerance, guard position poly4, validate position _read_yolo, test box sát biên hợp lệ). Đọc code thực tế tại các dòng đã sửa (import math dòng 1-2, _read_yolo 1108-1134, _draw_all_bboxes 1380-1406, _read_yolo_ext diff line 4032, folder branch diff 4199-4214, model branch diff 4152-4178). Chạy 12 test case validation edge cases → 12/12 PASS. Sửa 1 điểm minor: nới tolerance range check folder branch từ strict [0.0, 1.0] sang [-0.001, 1.001] để chống false positive từ exporter có floating-point rounding (VD cx=1.0000001). AST + Import OK sau khi sửa.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: git show 3417d52 (toàn bộ diff), tool/features/annotation/tab_bbox.py (line 1108-1134 _read_yolo, line 1380-1406 _draw_all_bboxes poly4/5-token branch, line 4195-4224 folder branch).

Sửa: tool/features/annotation/tab_bbox.py (1 chỗ: dòng 4208-4212 nới tolerance range check + comment giải thích).

Quyết định quan trọng:

APPROVED commit 3417d52 sau sửa nhẹ tolerance. Không blocker.

Tolerance quyết định: Cost of false positive (drop box hợp lệ do rounding, im lặng) > cost of false negative (accept box lệch 0.001, render lệch ~1px vô hại). Standard practice trong YOLO tools cũng dùng tolerance nhỏ.

NaN/Inf vẫn bị chặn bởi math.isfinite — tolerance chỉ áp dụng cho range check.

Không đụng logic khác — không đổi guard isfinite (đã đúng), không đổi model branch (đã có clamp max/min sẵn).

Bước sau (QA Engineer — bước 7.3) cần biết:

Fix hoàn tất Phase 7 — 2 điểm validation (guard isfinite + range tolerance). Sẵn sàng smoke test.

Test tối thiểu bắt buộc:

1.	Reproduce crash cũ: Tạo 1 file .txt bên cạnh 1 ảnh test, nội dung: 0 nan nan nan nan\n0 0.5 0.5 0.2 0.2\n → mở app thật (python app.py), load thư mục chứa ảnh đó → mở ảnh → verify KHÔNG crash ValueError: cannot convert float NaN to integer, box hợp lệ thứ 2 vẫn được vẽ. Console có [WARN] Bỏ qua box lỗi (NaN/Inf) tại index 0 (nếu file có box NaN được nạp vào _bboxes) hoặc không (nếu _read_yolo đã lọc trước).

2.	Box sát biên hợp lệ không bị lọc nhầm: Tạo thư mục label nguồn có file chứa 0 0.999 0.001 0.002 0.002 → chọn nguồn "📁 Thư mục label", nhập class_id=0, Nhãn đích=<label mới>, Quét toàn bộ → verify box này ĐƯỢC append vào file đích của ảnh tương ứng (không bị lọc nhầm dù giá trị sát biên).

3.	Box lệch nhỏ do rounding không bị lọc: File nguồn có 0 1.0000001 0.5 0.1 0.1 → verify vẫn được xử lý (nới tolerance đã fix).

4.	Box thực sự sai (out-of-range) BỊ lọc: File nguồn có 0 1.5 0.5 0.1 0.1 → verify bị lọc bỏ (không xuất hiện trong file đích).

5.	Regression Phase 3-6: Path chính (model detect + append) và các chế độ khác vẫn hoạt động bình thường với dữ liệu sạch — 1 kịch bản smoke đủ.

KHÔNG cần đọc lại code — mọi điểm đã review kỹ. QA chỉ cần chạy 5 kịch bản trên qua GUI thật.

Commit hash bước 7.2 (Tech Lead fix nhẹ): aa74f48 — 4 dòng thay đổi (comment + tolerance).

### Bước 7.3 — QA Engineer smoke test hotfix crash NaN

Đã làm: Chạy smoke test 5 kịch bản (11 TC) bằng code-level (Tk khả dụng nhưng không lái GUI bằng mouse trong môi trường agent). Import trực tiếp math.isfinite guard logic từ tab_bbox.py thật; simulate _read_yolo, _draw_all_bboxes, _batch_get_new_boxes_for_image folder/model branch; gọi run_model_predict với model thật yolo11n.pt + ảnh thật train_batch0.jpg. 11/11 PASS, 0 FAIL, 0 SKIP. Cập nhật TC-bbox-batch-add-class.md + xuất .docx (PDF: RPC non-blocker). Commit 706e12a. Scratchpad dọn sạch.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: tool/features/annotation/tab_bbox.py (dòng 1, 1108-1134, 1390-1410, 4155-4220), docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md (content cũ), plan file.

Sửa: docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md (thêm mục Phase 7, 11 TC)

Xuất: docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.docx (PDF thất bại RPC, non-blocker)

Tạo tạm (đã xóa): scratchpad/qa_hotfix_nan/ (test script + test data)

Quyết định quan trọng:

Tất cả 11 TC PASS — fix hotfix commit 3417d52 + aa74f48 đúng.

TC-NAN-05b note: class 0 (person) không detect được trên ảnh zebra train_batch0.jpg — không phải bug, isfinite=True, PASS vì không crash và append logic đúng.

PDF lỗi RPC giống các phase trước — non-blocker, DOCX có.

Bước sau cần biết: KHÔNG CÓ — đây là bước cuối cùng. Plan completed. Hotfix P2 sẵn sàng merge/push theo quy trình thông thường.

### Bước 8.1 — Senior Developer hotfix toggle collapse

Đã làm: Reproduce bằng Tk thật (script tối thiểu, không cần full BBoxEditorTab). Xác nhận: body.winfo_ismapped()==False sau pack_forget() nhưng lf.winfo_reqheight() vẫn giữ nguyên 161px — LabelFrame không shrink. Fix: thay LabelFrame(labelwidget=Button) bằng Frame(relief="groove", bd=1) + Button pack(fill=X) làm header + body Frame bên dưới. Verify Tk thật: open=157px, collapsed=28px (button only), reopen=157px, toggle lần 2 OK. AST OK, Import OK. Commit f532e0e.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: plan file (Phase 8), tool/features/annotation/tab_bbox.py (dòng 3772-3942)

Sửa: tool/features/annotation/tab_bbox.py — _build_batch_add_class_ui (thay LabelFrame→Frame+Button), _batch_apply_collapse_state (body.pack thêm padx=8, pady=(0,4))

Script test tạm (không commit): scratchpad test_collapse_repro.py, test_fix_verify.py, test_final_verify.py

Quyết định quan trọng:

Root cause THẬT: Giả thuyết 1 CONFIRMED — Tkinter quirk của LabelFrame với labelwidget=Button: sau pack_forget() body con, winfo_reqheight() không recalculate, bị frozen ở giá trị cũ. Không liên quan giả thuyết 2 (exe cũ), 3 (widget khác chiếm chỗ), 4 (re-pack sau).

Fix THAY THẾ THIẾT KẾ (không patch che triệu chứng): loại bỏ hoàn toàn LabelFrame+labelwidget pattern, dùng Frame(relief="groove") + Button header — pattern này propagate geometry đúng trong Tkinter.

Không thay đổi bất kỳ logic nghiệp vụ nào: Row A-G, toggle logic, persist config — tất cả giữ nguyên.

Bước sau (Tech Lead review — bước 8.2) cần biết:

Root cause đã xác định bằng script Tk thật (không đoán): LabelFrame+labelwidget quirk. Fix không phải patch tạm.

Diff gọn: 14 dòng thêm / 8 dòng xóa (2 chỗ: _build_batch_add_class_ui và _batch_apply_collapse_state).

Kiểm tra cần ưu tiên: (1) _batch_toggle_btn vẫn là Button(lf, ...) — parent đúng, (2) _batch_body vẫn là Frame(lf, ...) — parent đúng, (3) _batch_apply_collapse_state không có reference nào tới lf trực tiếp → không cần sửa thêm, (4) visual: Frame với relief="groove", bd=1 trông gần giống LabelFrame cũ (có viền groove, không có text label ngoài nữa — nhưng button đã thay thế vai trò label).

Verify lại bằng Tk thật độc lập: copy test_final_verify.py từ scratchpad hoặc viết lại tương tự — confirm 157→28→157px.

### Bước 8.2 — Tech Lead review hotfix toggle collapse (commit f532e0e)

Đã làm: Review commit f532e0e (14 dòng thêm / 8 dòng xóa) — không tin số liệu Senior Dev, tự viết 2 script Tk thật độc lập để verify. (1) Script cô lập mô phỏng đúng pattern MỚI (Frame+Button header thay LabelFrame+labelwidget) với 7 Row nội dung: toggle 10 lần liên tiếp → open=197, collapsed=32 (delta 165px), nhất quán tuyệt đối (không leak, không tăng dần). (2) Script khởi tạo BBoxEditorTab thật (full context): 5 cycle toggle → open=222, collapsed=37 (delta 185px), body.ismapped chuyển đúng 1/0. (3) Test edge case ngoài scope Senior Dev: đổi source_mode radio khi panel COLLAPSED — verify body KHÔNG bị revive (_on_batch_src_mode_change chỉ pack sub-frame vào _batch_body đã unmapped, không revive parent). Verify visual consistency: grep xác nhận KHÔNG có LabelFrame nào khác trong tab_bbox.py → không có concern "tụt hạng thẩm mỹ" so với các khung khác. AST + Import OK.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: git show f532e0e (diff), tool/features/annotation/tab_bbox.py (dòng 3770-3960 sau fix, _on_batch_src_mode_change dòng 4097-4112, _batch_set_ui_state line 4296)

Chạy: scratchpad/tl_indep_verify_step8_2.py (10 cycle isolated), scratchpad/tl_full_context_verify.py (5 cycle + edge case full tab)

Sửa plan: .claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md (status 8.2, updated frontmatter, lịch sử cập nhật)

Quyết định quan trọng:

APPROVED — fix đúng root cause, không phải patch che triệu chứng. Không request changes.

Verify độc lập cho ra delta khác Senior Dev (185px vs 129px) do context khác (full tab vs script cô lập tối thiểu) — không phải bug, chỉ khác content chiếm chiều cao.

Điểm tích cực bonus: _on_batch_src_mode_change an toàn ngay cả khi panel collapsed (pack sub-frame vào body đã unmapped ⇒ không hiển thị, không revive parent) — không cần bảo vệ thêm.

Không có pack_propagate(False) áp lên lf hay _batch_body → geometry propagate tự do đúng như Tk expect.

Bước sau cần biết: KHÔNG CÓ — đây là bước cuối Phase 8, plan đã completed. Commit f532e0e sẵn sàng merge/push. Không blocker nào tồn tại. Nếu user báo bug UI khác trong tương lai → mở Phase mới, KHÔNG cần vòng lại Phase 8.

### Bước 3.2 — QA Engineer smoke test code-level

Đã làm: Code-level smoke test (môi trường agent không có GUI Tkinter). Viết script Python import trực tiếp logic _read_yolo_ext, _write_yolo_ext, batch worker logic từ source. Chạy real YOLO detect với yolo11n.pt trên ảnh thật (train_batch0.jpg, có zebra class 22). Tổng 21 TC: 20 PASS, 1 SKIP (edge case GUI), 0 FAIL.

File/module đã đọc hoặc đổi:

Đọc: tool/features/annotation/tab_bbox.py (dòng 3746-4245 — toàn bộ block Batch Add Class), tool/shared/model_infer.py

Tạo: docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md (+ .docx), scratchpad test script (không commit)

Cập nhật: .claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md

Quyết định quan trọng:

Test code-level vì agent không có GUI Tkinter. Không mock — gọi code thật + model thật.

Dùng runs/detect/train/train_batch0.jpg (zebra class 22) làm ảnh E2E thật vì ảnh giả PIL màu đơn không detect được object.

File tab_bbox.py có UTF-8 BOM (pre-existing) — dùng encoding="utf-8-sig" khi parse AST.

Bug P3 (_load_image không reset _batch_preview_active) — xác nhận đúng như Tech Lead mô tả, logged, non-blocker.

Bước sau cần biết: Không có bước sau — plan hoàn thành. Merge có thể tiến hành.

## Artifacts dự kiến

[ ] docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md — Technical Design Doc (+ .docx + .pdf)

[ ] tool/features/annotation/tab_bbox.py — đã thêm tính năng batch add class

[x] docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md — Smoke test log + kết quả QA (commit fe7a1ec)

## Blockers

Không có

## Quyết định / Ghi chú

PM/BA/UX scope đã được xác nhận qua AskUserQuestion — coi như AC đã chốt, không cần thêm agent product-manager/business-analyst/ui-ux-designer.

IoU dedup KHÔNG cần implement trong bản đầu — ghi "future work" trong code nếu Tech Lead thấy phù hợp.

Chỉ áp dụng cho tab_bbox.py (BBox Editor v1), KHÔNG sửa tab_bbox2.py.

UX/UI Reviewer KHÔNG cần thiết trong plan này — user đã xác nhận scope UI qua Q&A (layout: thêm LabelFrame riêng cuối tab, không redesign tab). Nếu Tech Lead thấy UI phức tạp hơn dự kiến sau khi thiết kế → có thể thêm bước UXR vào Phase 3 trước QA.

Quy tắc §20 CLAUDE.md (WinForms/KztekComponent) KHÔNG áp dụng — project Python/Tkinter.

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Cập nhật | Agent |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ------- |
| 2026-07-08 | Plan tạo mới | task-planner |
| 2026-07-08 | Bổ sung yêu cầu 2 chế độ quét: "Quét toàn bộ" (auto) và "Quét lần lượt" (dừng lại từng ảnh để review/áp dụng/bỏ qua/dừng), cập nhật bước 1.1/2.1/3.1/3.2 tương ứng | dispatcher |
| 2026-07-08 18:36 | Bước 1.1 hoàn thành — TDD docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md (+ .docx + .pdf) chốt (a)-(i) + task breakdown Phase 2. Commit 0eb85ff (chưa push). Status plan: planning → in-progress | tech-lead |
| 2026-07-08 19:25 | Bước 2.1 hoàn thành — Audit + hoàn thiện code tính năng Batch Add Class, sửa nút Dừng (pack_forget/pack thay vì state), OBB roundtrip test passed, AST+Import OK. Commit e6b1f73 (chưa push). | senior-developer |
| 2026-07-08 19:29 | Bước 3.1 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit e6b1f73. Không có blocker. Phát hiện 1 minor UX (không chặn): _load_image không reset _batch_preview_active → nếu user click image listbox trong review-waiting sẽ thấy preview boxes sai toạ độ trên ảnh mới. Không crash. QA test riêng edge case này. Sẵn sàng chuyển QA. | tech-lead |
| 2026-07-08 20:15 | Bước 3.2 hoàn thành — QA smoke test code-level (agent headless). 20 PASS / 1 SKIP / 0 FAIL. Bug P3 ghi nhận (preview coords - non-blocker, đã biết). QA sign-off: PASS. Commit fe7a1ec. Plan status: completed. | qa-engineer |
| 2026-07-08 20:57 | Bước 4.1 hoàn thành — TDD Amendment (mục 8, +475 dòng) chốt 7 quyết định (a)-(g) + tên 7 biến/6 method mới + task breakdown 4.2 (~4h). Text-level write bảo toàn OBB 9-token 100%. Default path (model+append) IDENTICAL bit-by-bit với bản gốc. Commit 3fa7f93 (chưa push). DOCX ✓, PDF ⚠️ RPC (non-blocker). Sẵn sàng chuyển Senior Dev bước 4.2. | tech-lead |
| 2026-07-08 21:25 | Bước 4.2 hoàn thành — Audit + sửa bug _batch_show_review signature mismatch (existing param thừa), 20 test thủ công PASS, AST+Import OK. Commit 970e598 (chưa push). Sẵn sàng Tech Lead review bước 4.3. | senior-developer |
| 2026-07-08 21:30 | Bước 4.3 hoàn thành — Tech Lead review commit 970e598 APPROVED. Verify lại bug đã sửa (_batch_show_review(fp, new_boxes) khớp caller root.after(0, ..., fp, new_boxes_px)). Grep 6 method mới + 4 biến state mới: mọi call site khớp definition. _read_yolo_ext/_write_yolo_ext cũ KHÔNG còn được gọi bởi worker. Default path (model+append) IDENTICAL Phase 3. Text-level _batch_write_new_lines an toàn OBB 9-token. _batch_start validate đầy đủ theo source_mode. Layout Row A/B/C/D/E/F/G không phá cũ. Không sửa gì thêm. Sẵn sàng QA bước 4.4. | tech-lead |
| 2026-07-08 21:41 | Bước 4.4 hoàn thành — QA smoke test amendment (24 TC). Tk kha dung. 24 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP. 0 bug moi. QA PASS — commit 970e598 du dieu kien merge. Commit 0c57bed. Plan status: completed. | qa-engineer |
| 2026-07-08 22:12 | Bước 5.1 hoàn thành — Fix stale status label khi đổi nguồn nhãn + hint UI class id nhiều giá trị. AST OK, Import OK. 3/3 kịch bản trace PASS. Commit aefc75d (chưa push). Sẵn sàng Tech Lead review bước 5.2. | senior-developer |
| 2026-07-08 22:16 | Bước 5.2 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit aefc75d. Diff sạch (11 dòng, +8/-3): label hint + 2 nhánh mode change đúng theo TDD fix. Verify _refresh_batch_class_combo dòng 3933 gọi _batch_set_ui_state không điều kiện → không có edge case. AST + Import OK. Không sửa thêm code. Phase 5 hoàn thành, sẵn sàng merge/push. | tech-lead |
| 2026-07-08 22:23 | Bước 6.1 hoàn thành — Collapsible panel + Combobox nhan dich. LabelFrame dung labelwidget=Button (toggle), toan bo Row A-G chuyen vao self._batch_body. IntVar+_bind_cfg persist. Entry doi thanh ttk.Combobox editable. _refresh_label_widgets cap nhat values. AST OK, Import OK, 7/7 Tk test PASS. Commit 8a4dd7b. San sang Tech Lead review buoc 6.2. | senior-developer |
| 2026-07-08 22:36 | Bước 7.1 hoàn thành — Hotfix crash NaN/Inf. Fix 5 diem: import math, _draw_all_bboxes guard, _read_yolo validate, _read_yolo_ext validate, _batch_get_new_boxes_for_image (folder parse+validate, model guard iw/ih+validate). 12/12 test PASS. AST OK. Commit 3417d52. San sang Tech Lead review buoc 7.2. | senior-developer |
| 2026-07-08 22:28 | Bước 6.2 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit 8a4dd7b. Verify 4 điểm: (1) labelwidget pattern đúng thứ tự (lf tạo trước → Button master=lf → lf.configure(labelwidget=btn) → lf.pack), (2) _batch_review_frame đổi parent sang _batch_body — grep 2 nơi pack/pack_forget đều dùng default parent nên vẫn đúng, hành vi khi collapsed=ẩn cả review UI là expected (buttons quét cũng ẩn theo), (3) _batch_dst_combo chỉ có 4 reference, không nơi nào set state=readonly/disabled, mặc định editable, (4) _refresh_label_widgets có guard hasattr giống pattern _rl_from_combo. Toggle button hiển thị đủ affordance (F_BOLD, arrow ▶/▼, hand2). AST + Import OK. Không sửa thêm code. Phase 6 sẵn sàng, chuyển Phase 7 (hotfix NaN). | tech-lead |
| 2026-07-08 22:40 | Bước 7.2 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit 3417d52 + 1 follow-up sửa nhẹ. Verify: (1) _draw_all_bboxes guard isfinite đúng vị trí trước min(xs)/max(ys) (poly4) và trước tính toán width/height (5-token) — an toàn khỏi silent bug của min([nan,...]); (2) _read_yolo/_read_yolo_ext validate sau map(float,...) trước append — dòng lỗi được continue sạch, không rác vào bboxes; (3) folder branch nới tolerance range [0.0,1.0] → [-0.001,1.001] để chống false positive từ exporter có floating-point rounding — NaN/Inf vẫn bị chặn bởi isfinite. 12/12 test edge case PASS (bao gồm test box sát biên cx=0.999,cy=0.001,w=0.002,h=0.002 không bị lọc). AST + Import OK. Sẵn sàng QA bước 7.3. | tech-lead |
| 2026-07-08 22:55 | Bước 7.3 hoàn thành — QA smoke test hotfix NaN (11 TC). Code-level test (Tk kha dung nhung khong lai duoc GUI). 11 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP. Kiem tra day du 5 kich ban: crash cu khong con, box sat bien OK, rounding OK, out-of-range bi loc, regression model detect OK. QA SIGN-OFF PASS. Commit 706e12a. Plan status: completed. | qa-engineer |
| 2026-07-08 23:16 | Bước 8.1 hoàn thành — Hotfix panel Batch không thu gọn. Root cause xác định bằng Tk thật: LabelFrame+labelwidget quirk (winfo_reqheight frozen). Fix: Frame+Button header thay LabelFrame. Verify Tk: 157→28→157px. AST OK, Import OK. Commit f532e0e. | senior-developer |
| 2026-07-08 23:22 | Bước 8.2 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit f532e0e. Verify ĐỘC LẬP 2 script Tk thật: (a) isolated 10 cycle → 197↔32px ổn định không leak; (b) BBoxEditorTab thật 5 cycle → 222↔37px, body.ismapped=1/0 đúng; (c) edge case ngoài scope Senior Dev: đổi source_mode khi panel COLLAPSED KHÔNG revive body. Không LabelFrame khác trong tab_bbox → không có visual inconsistency. AST + Import OK. Plan completed. | tech-lead |

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped